2023年度省、市转移支付绩效自评报告

本部门共管理省对市县转移支付16项，共计34146.77

万元，其中：中央下达13873万元，省级预算安排20273.77万元，当年分配使用31713.77万元，预算执行率92.87%。通过自评，有14个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

一、分项目绩效评价情况

（一）兰州新区城市给水管网更新改造连通工程

1.绩效目标分解下达情况

兰州新区城市给水管网更新改造连通工程由兰州新区水务管理投资集团有限公司具体实施，项目具体实施内容为经十三路（纬一路-纬八路）、纬三路（经十三路-经十七路）、经三路（南绕城快速路-经五路）、经十九路（NCE8#路-NCE10#路）道路配套管网工程。该项目获得2023年省级城乡建设补助资金60万元，截止目前，已拨付60万元，全部用于项目实施，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

该项目获得2023年省级城乡建设补助资金60万元，已拨付60万元，达到既定目标。我局严格落实监督职责，督促企业规范财政补助资金使用，确保专项资金按期投入项目，坚决避免财政资金下达后出现挤占、挪用、闲置浪费以及不合规支出等情况。

- （2）总体绩效目标完成情况分析

兰州新区城市给水管网更新改造连通工程进展顺利，建成道路配套管网6905米，基本完成2023年既定建设目标，项目总体完成情况良好。

（3）绩效目标完成情况分析

数量指标。敷设给水管网长度6905米，完成年度目标任务；

质量指标。工程质量符合有关要求；

时效指标。资金拨付及时；

成本指标。管网建设成本控制率合理。

经济效益指标。加快兰州新区重点项目建设，促进城市发展建设；

社会效益指标。项目的实施将缓解新区常住人口逐年递增引起的生产生活用水量急剧增加的问题；

可持续影响指标。进一步优化城市供水管网，提升新区供水稳定性，保障供水能力。

- 满意度指标。优化城市供水管网，提升新区供水稳定性，人民群众普遍支持，满意度达到98%以上。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生偏离绩效目标的现象，下一步我们将继续不断完善制度，落实政策，保障资金专款专用。

（二）2023年度城市燃气管道等老化更新改造专项

1.绩效目标分解下达情况

城市燃气管道等老化更新改造工程专项2023年中央预算内投资（供水更新改造项目）由兰州新区水务管理投资集团有限公司具体实施，城市燃气管道等老化更新改造工程专项2023年中央预算内投资（排水防涝更新改造项目）项目由兰州新区市政投资管理集团有限公司具体实施，城市燃气管道等老化更新改造工程专项2023年中央预算内投资（燃气管道更新改造项目）由甘肃中石油昆仑燃气有限公司兰州新区分公司具体实施，城市燃气管道等老化更新改造工程专项2023年中央预算内投资（供热管道更新改造项目）由兰州新区双良热力有限公司具体实施。该项目获得2023年中央基建投资预算5179万元，省预算内基建资金714万元。截止目前，已拨付3520万元，全部用于项目实施，预算执行率59.73%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

该项目获得2023年中央基建投资预算5179万元，已拨付3520万元；省预算内基建资金714万元，已拨付0万元。我局严格落实监督职责，督促企业规范财政补助资金使用，确保专项资金按期投入项目，坚决避免财政资金下达后出现挤占、挪用、闲置浪费以及不合规支出等情况。

- （2）总体绩效目标完成情况分析

兰州新区城市给水管网更新改造连通工程进展顺利，建成道路配套管网6905米，基本完成2023年既定建设目标，项目总体完成情况良好。

（3）绩效目标完成情况分析

数量指标。完成计划工程量，完成年度目标任务；

质量指标。工程质量符合有关要求；

时效指标。资金拨付及时；

成本指标。管网更新建设成本控制率合理。

经济效益指标。加快兰州新区重点项目建设，促进城市发展建设；

社会效益指标。项目的实施保障新区供气能力；

可持续影响指标。进一步优化城市燃气管网系统，提升新区供气稳定性。

满意度指标。优化城市燃气管网，人民群众普遍支持，满意度达到98%以上。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生偏离绩效目标的现象，下一步我们将继续不断完善制度，落实政策，保障资金专款专用。

（三）2023年度兰州新区承接灾后重建移民安置农村住房配套设施项目-污水工程

1.绩效目标分解下达情况

兰州新区承接灾后重建移民安置农村住房配套设施项目-污水工程由兰州新区现代农业投资集团有限公司具体实施，项目具体实施内容为敷设安置区支路、巷路污水管网，配套建设矩形钢筋混凝土检查井、钢筋混凝土化粪池等附属设施。该项目获得2023年省预算内基建资金2000万元，截止目前，已拨付2000万元，全部用于项目实施，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

该项目获得2023年省预算内基建资金2000万元，已拨付2000万元，达到既定目标。我局严格落实监督职责，督促企业规范财政补助资金使用，确保专项资金按期投入项目，坚决避免财政资金下达后出现挤占、挪用、闲置浪费以及不合规支出等情况。

- （2）总体绩效目标完成情况分析

兰州新区承接灾后重建移民安置农村住房配套设施项目-污水工程进展顺利，建成支路、巷路管网54645米，完成干路污水管道9300米，基本完成2023年既定建设目标，项目总体完成情况良好。

（3）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

数量指标：建成支路、巷路管网54645米，完成干路污水管道9300米，完成年度目标任务；

质量指标：工程质量符合有关要求；

时效指标；资金拨付及时；

成本指标；管网建设成本控制率合理。经济效益指标。提高移民安置区居民生活便利性，促进城乡发展建设；

社会效益指标：项目的实施将保证基础设施正常运转；

可持续影响指标：延长市政设施使用寿命。

满意度指标：管网的建设提高移民安置区居民生活便利性，人民群众普遍支持，满意度达到98%以上。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生偏离绩效目标的现象，下一步我们将继续不断完善制度，落实政策，保障资金专款专用。

（四）2023年度兰州新区经十路、经四十九路道路工程

1.绩效目标分解下达情况

兰州新区经十路、经四十九路道路工程由兰州新区城市发展投资集团有限公司具体实施，项目具体实施内容为道路工程及附属设施建设。该项目获得2023年开发建设专项资金9300万元，截止目前，已拨付9300万元，全部用于项目实施，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

该项目获得2023年开发建设专项资金9300万元，已拨付9300万元，达到既定目标。我局严格落实监督职责，督促企业规范财政补助资金使用，确保专项资金按期投入项目，坚决避免财政资金下达后出现挤占、挪用、闲置浪费以及不合规支出等情况。

- （2）总体绩效目标完成情况分析

兰州新区经十路道路工程、经四十九路道路工程进展顺利，均已完成竣工验收并投入使用，项目总体完成情况良好。

（3）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

数量指标：完成道路养护10180米，完成年度目标任务；质量指标。

质量指标：工程质量符合有关要求；

时效指标：资金拨付及时；

成本指标：养护成本控制率合理。

经济效益指标：提高沿线土地开发价值，促进城乡发展建设；

社会效益指标：道路的建设将保证基础设施正常运转；

可持续影响指标：延长市政设施使用寿命。

满意度指标：道路的建设能够提高兰州新区居民生活便利性，人民群众普遍支持，满意度达到98%以上。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生偏离绩效目标的现象，下一步我们将继续不断完善制度，落实政策，保障资金专款专用。

（五）兰州新区承接移民搬迁安置农村住房配套设施项目—电力及通讯工程

1.绩效目标分解下达情况

兰州新区承接灾后重建移民安置农村住房配套设施项目-电力及通讯工程由兰州新区现代农业投资集团有限公司具体实施，项目具体实施内容为电力工程:10kV电源由110kVA变电站10kV低压侧单回路配出，分别引至1#、2#中心变电站。10kV高压电源电缆采用JV22-8.7/12KV高压电缆穿纤维编绕拉挤玻璃钢管(穿越道路段采用钢管)埋地敷设。通讯工程:本工程规划两处通信机房分别位于一期及二期内，通信机房设置靠近主干道，方便通信光缆向各个方向敷设。该项目2023年下达省预算内补助资金1000万元，2023年拨付1000万元，预算执行率100%，资金拨付使用过程严格按照有关规定执行，资金发挥了预期经济效益和社会效益。

2.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

该项目获得2023年省预算内补助资金1000万元，已拨付1000万元，达到既定目标。我局严格落实监督职责，督促企业规范财政补助资金使用，确保专项资金按期投入项目，坚决避免财政资金下达后出现挤占、挪用、闲置浪费以及不合规支出等情况。

（2）总体绩效目标完成情况分析

兰州新区承接灾后重建移民安置农村住房配套设施项目-电力及通讯工程进展顺利，该项目一期电力已完成施工并全部通电；二期电力已完成全部通电。一期通信施工已全部完成；二期通信施工已全部完成，严格按照计划目标实施，项目资金全额拨付，总体绩效目标已实现。基本完成2023年既定建设目标，项目总体完成情况良好。

（3）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

数量指标。一期电力已完成施工并全部通电，二期电力已完成全部通电，一期通信施工已全部完成，二期通信施工已全部完成，此项分值15分，实际得分15分，得分率100%；

质量指标。工程质量验收合格率，年度指标100%，项目实际完成率100%，此项分值15分，实际得分15分，得分率100%；

时效指标。项目完工及时，年度指标及时，项目实际完成及时，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%；

成本指标。项目建设成本有效控制率，年度指标≦100%，项目实际完成≦100%，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%；

经济效益指标。提高移民安置区居民生活便利性，促进城乡发展建设。

社会效益指标。完善移民区基础设施工程，年度指标完善，项目实际完成完善指标，此项分值15分，实际得分15分，得分率100%；

可持续影响指标。工程设计设计使用年限，年度指标≧10年，实际完成指标≧10年，此项分值15分，实际得分15分，得分率100%；

满意度指标。受益群众满意度，年度指标≧95%，实际满意指标≧95%，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%；符合前期目标要求，项目建成后可有效提高居民生活环境，提供居民优质的电力及通讯的保障，保证居民使用方便。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生偏离绩效目标的现象，下一步我们将继续不断完善制度，落实政策，保障资金专款专用。

（六）兰州新区承接移民搬迁安置农村住房配套设施项目—天然气工程

1.绩效目标分解下达情况

兰州新区承接灾后重建移民安置农村住房配套设施项目-电力及通讯工程由兰州新区现代农业投资集团有限公司具体实施，项目具体实施内容为农宅一期、二期天然气管道敷设，355套安置房源天然气敷设，点供天然气临时站点建设。该项目2023年下达省预算内补助资金1000万元，2023年拨付1000万元，预算执行率100%，资金拨付使用过程严格按照有关规定执行，资金发挥了预期经济效益和社会效益。

2.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

该项目2023年下达省预算内补助资金1000万元，2023年拨付1000万元，预算执行率100%，资金拨付使用过程严格按照有关规定执行，资金发挥了预期经济效益和社会效益。

（2）总体绩效目标完成情况分析

兰州新区承接灾后重建移民安置农村住房配套设施项目-天然气工程进展顺利，该项目2023年计划完成一期、二期及355套安置房源天然气管道敷设。于2023年6月开工建设，截至目前,住宅部分一期2260已验收通气。二期972户已验收通气。三期1545户已验收通气。公建一期锅炉房验收通气并完成供暖；二期锅炉房燃气管线已施工完毕，剩余锅炉及锅炉配套设备未安装。该项目获得2023年省预算内补助资金1000万元，已拨付1000万元，严格按照计划目标实施，项目资金全额拨付，总体绩效目标已实现。

（3）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

数量指标。2023年计划建设内容已完成安置房源天然气管道敷设，年度指标355套，实际完成355套，此项分值15分，实际得分15分，得分率100%；

质量指标。工程质量符合标准，工程质量验收合格率，年度指标100%，实际完成100%，此项分值15分，实际得分15分，得分率100%；

时效指标。工程建设计划及时完成，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%；

成本指标。项目建设成本有效控制，未超预算，年度指标≦100%，实际完成指标≦100%，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%；

社会效益指标。进一步完善移民区基础设施工程，提供居民良好的冬季取暖保障，此项分值15分，实际得分15分，得分率100%；

可持续影响指标。工程设计设计使用年限，年度指标≧10年，实际完成指标≧10年，此项分值15分，实际得分15分，得分率100%；

满意度指标。受益群众满意度，年度指标≧95%，实际满意指标≧95%，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%；符合前期目标要求，项目建成后可有效提高居民居住满意度，提供居民良好的冬季取暖保障。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生偏离绩效目标的现象，下一步我们将继续不断完善制度，落实政策，保障资金专款专用。

（七）兰州新区承接移民搬迁安置农村住房配套设施项目—道路及室外配套工程

1.绩效目标分解下达情况

兰州新区承接灾后重建移民安置农村住房配套设施项目-电力及通讯工程由兰州新区现代农业投资集团有限公司具体实施，项目具体实施内容为新建道路57.711千米，其中，20米主干路1.974千米，12米主干路2.173千米，9米支路13.257千米，6米支路24.757千米，周边干路15.549千米，该项目2023年下达一般债券资金1978万元，2023年拨付1978万元，预算执行率100%，资金拨付使用过程严格按照有关规定执行，资金发挥了预期经济效益和社会效益。

2.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

该项目2023年下达省预算内补助资金1978万元，2023年拨付1978万元，预算执行率100%，资金拨付使用过程严格按照有关规定执行，资金发挥了预期经济效益和社会效益。

（2）总体绩效目标完成情况分析

兰州新区承接灾后重建移民安置农村住房配套设施项目-道路及室外配套工程工程进展顺利，该项目2023年计划完成道路及室外配套工程，年度指标62.63公里，实际完成62.63公里，该项目获得2023年省预算内补助资金1978万元，已拨付1978万元，严格按照计划目标实施，项目资金全额拨付，总体绩效目标已实现。

（3）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

数量指标。2023年计划建设内容道路工程除交安工程未施工外，其余均已完成，年度指标62.63公里，实际完成62.63公里，此项分值15分，实际得分15分，得分率100%；

质量指标。工程质量建设符合标准，工程质量建设合格率，年度指标≧100%，实际完成≧100%，此项分值15分，实际得分15分，得分率100%；

时效指标。工程建设计划及时完成，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%；

成本指标。项目建设成本有效控制，未超预算，年度指标≦100%，实际完成指标≦100%，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%；

社会效益指标。进一步完善移民区基础设施工程，提供居民便捷出行标准保障，此项分值15分，实际得分15分，得分率100%；

可持续影响指标。工程设计设计使用年限，年度指标≧10年，实际完成指标≧10年，此项分值15分，实际得分15分，得分率100%；

满意度指标。受益群众满意度，年度指标≧95%，实际满意指标≧95%，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%；符合前期目标要求，项目建成后可有效提高居民居住满意度，为居民提供方便快捷的出行空间，大大增加居民的出行力度，改善了城市居民的出行方式，减少了道路拥堵，同时也减少了环境污染。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生偏离绩效目标的现象，下一步我们将继续不断完善制度，落实政策，保障资金专款专用。

（八）兰州新区瑞岭金和苑保障性租赁住房A区一期项目

1.绩效目标分解下达情况

兰州新区瑞岭金和苑保障性租赁住房A区一期项目2023年下达中央预算内补助资金6777万元，2023年拨付6777万元，预算执行率100%，下达中央专项补助资金1301万元，2023年拨付1301万元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

该项目获得2023年中央基建投资预算6777万元，已拨付6777万元；其他中央财政性建设资金1301万元，已拨付1301万元。我局严格落实监督职责，督促企业规范财政补助资金使用，确保专项资金按期投入项目，坚决避免财政资金下达后出现挤占、挪用、闲置浪费以及不合规支出等情况。

（2）总体绩效目标完成情况分析

该项目2023年计划新开工保障性租赁住房887套，项目严格按照计划目标实施，项目资金全额拨付，总体绩效目标已实现。

（3）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

数量指标。2023年计划开工建设保障性租赁住房887套，已完成建设用地范围内场地平整、临时设施搭建、基坑开挖及支护工程，15#、16#、19#楼及17#幼儿园桩基施工，保租房开工建设887套，此项分值15分，实际得分15分，得分率100%；

质量指标。工程质量建设符合标准，工程质量建设合格率，年度指标≧100%，实际完成≧100%，此项分值15分，实际得分15分，得分率100%；

时效指标。工程建设计划及时完成，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%；

成本指标。项目建设成本有效控制，未超预算，年度指标≦100%，实际完成指标≦100%，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%；

经济效益指标。有效带动社会投资，该项目实施增加了新区保障性住房供给，能有效解决新区新市民、外来务工人员等住房困难群体住房问题，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%；

社会效益指标。改善保障对象居住环境，该项目严格按照居住小区现行标准设计实施，房屋配备水电气暖、家具家电等，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%；

生态效益指标。该项目施工过程严格遵守有关文明施工管理规定，未造成环境质量破坏问题，此项分值5分，实际得分5分，得分率100%；

可持续影响指标。工程设计设计使用年限，年度指标≧10年，实际完成指标≧10年，此项分值5分，实际得分5分，得分率100%；

满意度指标。保障对象满意度，年度指标≧95%，实际满意指标≧95%，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%。

- 3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 兰州新区瑞岭金和苑保障性租赁住房A区一期项目财政资金绩效目标均已完成，下一步将督促建设单位加快项目建设进度，加大资金监管力度，严格履行绩效评价制度，并做好资金监管与使用，确保项目预算到位，资金高效利用。

（九）兰州新区中川新材料产业园保障性租赁住房项目

1.绩效目标分解下达情况

兰州新区中川新材料保障性租赁住房项目2023年下达中央专项补助资金616万元。2023年拨付616万元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

兰州新区中川新材料保障性租赁住房项目2023年下达中央专项补助资金616万元，拨付616万元。我局严格落实监督职责，督促企业规范财政补助资金使用，确保专项资金按期投入项目，坚决避免财政资金下达后出现挤占、挪用、闲置浪费以及不合规支出等情况。

（2）总体绩效目标完成情况分析

该项目2023年计划新开工保障性租赁住房420套，项目严格按照计划目标实施，项目资金全额拨付，总体绩效目标已实现。

（3）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

数量指标。2023年计划开工建设保障性租赁住房420套，已完成建设用地范围内场地平整、临时设施搭建、基坑开挖及支护工程，保租房开工建设420套，此项分值15分，实际得分15分，得分率100%；

质量指标。工程质量建设符合标准，工程质量建设合格率，年度指标≧100%，实际完成≧100%，此项分值15分，实际得分15分，得分率100%；

时效指标。工程建设计划及时完成，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%；

成本指标。项目建设成本有效控制，未超预算，年度指标≦100%，实际完成指标≦100%，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%；

经济效益指标。有效带动社会投资，该项目实施增加了新区保障性住房供给，能有效解决新区新市民、外来务工人员等住房困难群体住房问题，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%；

社会效益指标。改善保障对象居住环境，该项目严格按照居住小区现行标准设计实施，房屋配备水电气暖、家具家电等，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%；

生态效益指标。该项目施工过程严格遵守有关文明施工管理规定，未造成环境质量破坏问题，此项分值5分，实际得分5分，得分率100%；

可持续影响指标。工程设计设计使用年限，年度指标≧10年，实际完成指标≧10年，此项分值5分，实际得分5分，得分率100%；

满意度指标。保障对象满意度，年度指标≧95%，实际满意指标≧95%，此项分值10分，实际得分10分，得分率100%。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

兰州新区中川新材料保障性租赁住房项目财政资金绩效目标均已完成，下一步将督促建设单位加快项目建设进度，加大资金监管力度，严格履行绩效评价制度，并做好资金监管与使用，确保发挥财政资金效用。

（十）2022年自然村（组）通硬化路奖补资金

1.绩效目标分解下达情况

2022年兰州新区新建自然村组道路项目由各园区建设局具体实施，新建村组道路24公里，项目投资2738.3359万元，道路等级为四级，主要建设内容包括路基土方、混凝土路面、涵洞及波形梁护栏、标志牌、减速带、示警桩、里程碑等交通附属工程，目前已完成所有建设内容。该项目争取2022年度“为民办实事”自然村（组）通硬化路补助资金共154万元；截至目前已拨付154万元，预算执行率100%

2.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

2022年度“为民办实事”自然村（组）通硬化路补助资金

- 共154万元，目前已全额拨付至建设单位，预算执行率100%.我局严格落实监督职责，督促企业规范财政奖补资金使用，确保专项奖补资金按期投入项目，坚决避免财政奖补资金下达后出现挤占、挪用、闲置浪费以及不合规支出等情况。

- （2）总体绩效目标完成情况分析

- 2022年兰州新区新建村组道路24公里，项目投资2738.3359万元，道路等级为四级，主要建设内容包括路基土方、混凝土路面、涵洞及波形梁护栏、标志牌、减速带、示警桩、里程碑等交通附属工程，目前已完成所有建设内容。

（3）绩效目标完成情况分析

数量指标。2022年新建村组道路24公里，项目投资2738.3359万元，已按期完成所有建设内容。

质量指标。工程质量符合标准。

时效指标。有序推动项目按照预定建设进度进行建设。

成本指标。建设项目成本控制在预算范围内。

社会效益指标。一是提升新区城市形象；二是提高居民出行便捷程度。

经济效益指标。推动新区经济发展。

可持续影响指标。新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。

满意度指标。该项目建设能够提高居民出行便捷程度，提升新区农村地区形象，沿线居民满意率为95%。

（十一）2023年成品油税费改革补助用于普通省道养护资金

1.绩效目标分解下达情况

2023年兰州新区普通省道养护项目由市政集团具体实施，完成24公里省道小修小养工作，包括修复路面，路面清扫，消除安全隐患等内容。该项目争取2023年兰州新区普通省道养护资金12万元，目前已全额拨付至建设单位，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

- （1）资金投入情况分析

- 2023年普通省道养护工程补助资金共12万元，目前已全额拨付至建设单位，预算执行率100%。我局严格落实监督职责，督促企业规范财政奖补资金使用，确保专项奖补资金按期投入项目，坚决避免财政奖补资金下达后出现挤占、挪用、闲置浪费以及不合规支出等情况。

- （2）总体绩效目标完成情况分析

- 完成24公里省道小修小养工作，包括修复路面，路面清扫，消除安全隐患等内容。

- 绩效目标完成情况分析

数量指标。2023年实施农村公路养护工程24公里，项目投资12万元，已按期完成所有养护内容。

质量指标。工程质量符合标准。

时效指标。有序推动项目按照预定建设进度进行建设。

成本指标。建设项目成本控制在预算范围内。

社会效益指标。一是提升新区城市形象；二是完善道路路网。

经济效益指标。推动新区经济发展。

可持续影响指标。新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。

满意度指标。该项目能够提高居民出行便捷程度，提升新区农村地区形象，沿线居民满意率为95%。

（十二）2023年成品油税费改革补助用于农村公路养护资金

1.绩效目标分解下达情况

2023年兰州新区农村公路日常养护项目由各园区建设局具体实施，完成日常养护农村公路711公里，包括修复破损路面、水毁路段、路面沥青灌缝等内容，目前已完成所有建设内容。该项目争取2023年兰州新区农村公路日常养护资金432万元，其中省级资金137万元，新区配套资金295万元，目前已全额拨付至建设单位，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

2023年兰州新区农村公路日常养护资金432万元，其中省级资金137万元，新区配套资金295万元，目前已全额拨付至建设单位，预算执行率100%。我局严格落实监督职责，督促企业规范财政奖补资金使用，确保专项奖补资金按期投入项目，坚决避免财政奖补资金下达后出现挤占、挪用、闲置浪费以及不合规支出等情况。

- （2）总体绩效目标完成情况分析

- 2023年完成日常养护农村公路711公里，包括修复破损路面、水毁路段、路面沥青灌缝等内容，目前已完成所有建设内容。

（3）各项指标完成情况分析

数量指标。2023年完成日常养护农村公路711公里，项目投资432万元，包括修复破损路面、水毁路段、路面沥青灌缝等内容。

质量指标。工程已于2023年12月全部完工，验收合格率为100%

时效指标。有序推动项目按照预定建设进度进行建设。

成本指标。建设项目成本控制在预算范围内。

社会效益指标。一是消除道路安全隐患；二是提高居民出行便捷程度。

经济效益指标。推动新区经济发展。

可持续影响指标。新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。

满意度指标。该项目建设能够提高居民出行便捷程度，消除道路安全隐患，沿线居民满意率为95%。

（十三）2023年车辆购置税收入补助地方资金预算

1.绩效目标分解下达情况

2023年车辆购置税“以奖代补”预拨资金用于农村公路部分、2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）用于普通省道及农村公路部分、2023年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）用于普通省道及农村公路，该项目由各园区建设局具体实施，新建自然村组道路110公里，包括修复破损路基路面、安装交安设施等内容，目前已完成所有建设内容。该项目共争取2194万元，目前已全额拨付至建设单位，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

2023年车辆购置税“以奖代补”预拨资金用于农村公路部分、2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）用于普通省道及农村公路部分、2023年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）用于普通省道及农村公路部分共2194万元，目前已全额拨付至建设单位，预算执行率100%。我局严格落实监督职责，督促企业规范财政奖补资金使用，确保专项奖补资金按期投入项目，坚决避免财政奖补资金下达后出现挤占、挪用、闲置浪费以及不合规支出等情况。

- （2）总体绩效目标完成情况分析

- 2023年新建自然村组道路110公里，包括修复破损路基路面、安装交安设施等内容，目前已完成所有建设内容。

- （3）各项指标完成情况分析

- 数量指标。2023年新建自然村组道路110公里，包括修复破损路面、安装交安设施等内容。

质量指标。工程已于2023年12月全部完工，验收合格率为100%。

时效指标。有序推动项目按照预定建设进度进行建设。

成本指标。建设项目成本控制在预算范围内。

社会效益指标。一是提升新区城市形象；二是提高居民出行便捷程度。

经济效益指标。推动新区经济发展。

可持续影响指标。新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。

满意度指标。该项目建设能够提高居民出行便捷程度，消除道路安全隐患，沿线居民满意率为95%。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步我局将加大资金监管力度，严格履行绩效评价制度，督促项目单位做好资金监管与使用，确保资金发挥效用，保证项目顺利完工，保障企业正常运营，服务沿线居民，方便出行。

（十四）2023年度城市生活垃圾分类省级奖补资金

1.绩效目标分解下达情况

兰州新区城市生活垃圾分类项目由兰州新区环卫物业有限公司具体实施，项目通过前端分类投放、中端分类收集和运输，以及末端分类处理一系列环节，实现城市生活垃圾无害化、减量化、资源化处理。本项目自实施以来包括购买宣传物料、广告投放、购买分类投放设备、分类收集运输车辆、分类处理设施建设等。

该项目获得2023年省级专项奖补资金172.54万元，截止目前，已拨付172.54万元，全部用于项目实施，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

该项目申请获得2023年省级专项奖补资金172.54万元，已拨付172.54万元，达到既定目标。我局严格落实监督职责，督促企业规范财政奖补资金使用，确保专项奖补资金按期投入项目，坚决避免财政奖补资金下达后出现挤占、挪用、闲置浪费以及不合规支出等情况。

（2）总体绩效目标完成情况分析

新区城市生活垃圾分类项目进展顺利，民众垃圾分类意识不断提高，设施不断完善。其中，建成垃圾分类暂存间1座，建成垃圾分类服务驿站5座，基本完成2023年既定建设目标，项目总体完成情况良好。

（3）绩效目标完成情况分析

数量指标：有序推动1座垃圾分类暂存间建设，开展垃圾分类宣传30次，采购不锈钢分类式果皮箱999个，3立方垃圾箱50个，果皮箱1454个，垃圾分类回收驿站5座，运营维护垃圾分类智能收集亭5个；

质量指标：工程质量及采购设施质量符合有关要求；

时效指标：有序推动项目按照预定建设进度进行建设，设施采购及时，分类宣传及时；

成本指标：采购垃圾分类设施，暂存间建设项目成本控制率合理。

经济效益指标：可回收物资源化利用率提升，餐厨垃圾无害化处理率达到100%；

社会效益指标：项目的实施有效提升了居民垃圾分类意识，健全了城市生活垃圾分类体制机制，推动带动相关产业发展，解决就业问题；

生态效益指标：开展城市生活垃圾分类，提高垃圾资源化利用率，提升新区市容环境卫生水平，美化城市形象，为创建无废城市助力，城市生活垃圾分类收集、转运、处置设施不断完善，推动城市生活垃圾分类工作持续开展。

满意度指标：持续开展生活垃圾分类工作，相关群众普遍支持，满意度达到90%以上。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

群众生活垃圾分类习惯尚未完全形成，需强化宣传，持续引导，同时要加快城市生活垃圾分类收集、转运、处置设施建设。

（十五）2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金

1.绩效目标分解下达情况

2023年度，我部门省级转移支付预算全年安排预算1042.23万元，根据执行情况全年下达1042.23万元，执行率100%，绩效目标总体完成较好，较圆满地完成了各项年度预算指标任务。

2.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

2023年度，我部门省级转移支付预算1042.23万元，其中，对农村道路客运的补贴80.33万元，对出租车的补贴122.57万元，2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金839.33万元。全年下达预算1042.23万元，预算资金全部按年度预算目标下达完成，较圆满地完成了各项年度预算绩效目标任务。

- （2）总体绩效目标完成情况分析

本年度总体绩效目标严格按照年度预期目标开展，全年按照建制村通公共客车工作安排，较好的完成了新区辖区内建制村通公共客车要求。同时，促进了新区城镇公共交通事业和新区出租车行业的发展，并及时向公共交通企业拨付补贴资金，保障城镇公共交通的正常运转。省级转移支付预算资金严格按照预算目标拨付执行，对农村客运、城镇出租车、城市公共交通发展等方面起到了显著作用，缓解了公共交通运营企业的经营压力。

（3）绩效目标完成情况分析

数量指标：本年度，城乡公交线路投入公交车123台，完成了年度指标值；

质量指标：投入车辆均符合国家要求标准。

时效指标。城乡公交线路配置的公交车严格按照发车排班表运行，发车准点率达100%，运行的及时性得到保证。

成本指标：对农村道路客运、出租车、城市交通发展补助资金的拨付，严控成本支出、费用列支，未超过年度指标值。

社会效益：有效提升城镇公共交通服务水平，保障城乡群众出行需求。

可持续影响：使城乡居民出行更加快捷便利，有效降低群众的出行成本，分担了交通运行压力，改善农村居民出行条件，促进城乡协调发展。

满意度指标：群众满意度和重点人员满意度都符合年度指标的要求。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我部门将持续加大资金监管力度，严格履行绩效评价制度，监督落实预算资金执行情况，督促项目单位做好资金监管与使用，确保项目预算到位，资金高效利用。

（十六）疫情防控财力补助资金

1.绩效目标分解下达情况

2023年度，我部门省级转移支付预算全年安排预算510万元，根据执行情况全年下达450万元，执行率88.24%，绩效目标总体完成较好，较圆满地完成了各项年度预算指标任务。

2.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

2023年度，我部门省级转移支付预算510万元，用于疫情防控财力补助。全年因客观原因下达预算450万元，较圆满地完成了年度预算绩效目标任务。

（2）总体绩效目标完成情况分析

本年度总体绩效目标严格按照年度预期目标开展，全年严格落实党工委管委会关于疫情防控工作部署要求，完成国外包机、区域内重点人员、医护转运工作，防止疫情扩散，并及时拨付公交企业防疫保障费用，确保防疫转运的正常开展。

（3）绩效目标完成情况分析。

数量指标：本年度，租赁投入防疫客运车辆130台，满足年度指标值要求

质量指标：专车专用，车辆符合转运标准，严格落实消毒，有效降低转运过程中的风险，防止疫情扩散。

时效指标：疫情防控运转国外包机、区域内重点人员、医护人员的车辆时刻待命，随叫随到，运转的及时性得到保证。

成本指标：对疫情防控补助资金的拨付，严控成本支出、费用列支，未超过年度指标值。

社会效益：有效确保疫情防控部署到位，有力地阻断了疫情传播，保障了重点人员转运的安全及时

可持续影响：使疫情防控得到有力管控，有效降低群众的出行风险，分担了防疫压力，同时也提升了新区应急转运能力，和特勤处置水平。

满意度指标：群众满意度和重点人员满意度都符合年度指标的要求。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位将持续加大资金监管力度，严格履行绩效评价制度，监督落实预算资金执行情况，督促项目单位做好资金监管与使用，确保项目预算到位，资金高效利用。

二、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为我局部门评价、项目安排、部门预算编制的重要参考依据，督促各项目实施单位科学设定绩效目标，加强项目管理，促进财政资金的合理分配与有效使用，按要求及时公开绩效评价结果。

三、其他需要说明的情况

我局根据各科室上报的专项资金项目绩效评价综合报告，对绩效自评情况进行复核汇总，对项目绩效评价发现的问题，提出改进和加强项目管理的措施或整改意见，督促项目实施单位认真落实整改。及时总结项目管理经验，控制项目预算，加快项目实施进度，加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。继续完善绩效管理体系，持续优化和规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用、信息公开等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。