2024年度兰州新区科技发展局

部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

依据三定方案，新区科技局贯彻落实党中央、省委和兰州新区党工委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术工作方针政策和法律法规，拟订新区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。

2.统筹推进兰州新区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展与布局的规划、政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。推动新区企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，推进新区科技发展战略和科技决策咨询制度建设。

3.牵头拟订兰州新区科技创新中长期发展规划和年度科技计划，并组织实施和监督管理；拟订各类孵化器（众创空间）公共技术平台等科技创新基地和创新创业服务载体建设的政策措施并组织实施；制定科学技术普及规划和政策，拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责相关的科技评估管理和科技统计管理。

4.研究兰州新区科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门组织重大科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，推进重大科技成果产业化。

5.负责申报甘肃省科学技术奖，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，推动科技创新人才队伍建设；会同有关部门拟订政产学研结合的相关政策，指导科技成果转化工作；会同有关部门拟订科技产业化政策，推进科技产业基地的建设。

6.负责推进兰白科技创新改革试验区建设。

7.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

8.制定科技企业孵化器、工程技术研究中心等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

9.负责兰州新区引进国外人才和智力工作。拟订新区引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施；负责管理新区科技外事工作，开展科技合作与交流工作。

10.负责统筹新区大数据平台与基础设施建设，组织制定大数据收集、管理、开放、应用等相关标准规范，积极推动大数据信息资产开发应用与交易，进一步推动信息产业发展，推进兰州新区信息化及智慧城市建设。

11.负责协调推进新区信息资源整合共享和信息安全保障体系建设，指导信息化系统的运行管理和人员培训

12.对接联系省、市科协，承担相关业务工作。

13.负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监 督管理。

14.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。加强推进科技成果转化和先进技术转移，进一步推进充分调动各类创新主体的积极性和创造性，统筹兰州新区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）内设机构及所属单位概况

科技发展局内设4个机构，均为正科级建制，具体为：办公室、发展规划科、产业化科、信息技术科。

科技发展局2024年末共有机构数1家，其中全额预算单位1家。截止2024年底工作人员24名，其中局长1名，副局长3名，挂职副局长1名，三级调研员1名，正科级2名，副科级5名，四级主任科员1名，一般干部10名。在编人员14名（含挂职领导1名），聘用人员10人。

二、绩效自评工作组织开展情况

科技局成立由局长为组长，其他班子成员为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组，将预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件,根据兰州新区财政局印发《关于开展2024年度预算执行绩效单位自评工作的通知》（兰新财发〔2025〕6号）文件要求结合2024年度决算情况,开展部门绩效自评工作，内容包含所有预算支出项目和中央、省市转移支付项目，实现绩效目标全覆盖。

三、部门整体支出自评情况分析

（一）部门决算情况

本年年初预算总收入12635.88万元，按照功能分类：一般公共预算财政拨款收入 ：12635.88万元。全年预算数68135.3万元，其中政府性基金预算财政拨款收入：50000万元，基本支出全年预算数650.7万元，公用经费全年预算数支出33.71万元，项目全年预算数67484.6万元。全年执行数64423.56万元，基本支出439.16万元，项目支出63984.39万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

全年预算数68135.3万元，其中政府性基金预算财政拨款收入：50000万元，基本支出全年预算数650.7万元，公用经费全年预算数支出33.71万元，项目全年预算数67484.6万元。全年执行数64423.56万元，基本支出439.16万元，项目支出63984.39万元。完成预算执行率94.55%。2024年中央、省市下达转移资金53389万元，实际完成预算支出53389万元，未支出0万元，预算执行率100%。

（三）各项指标完成情况分析

1.部门管理方面：2024年度本部门财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理制度健全、规范。基本支出、项目支出、三公经费以及结转结余变动方面实际完成值良好。

2.履职效果方面：本部门及时完成组织规划编制、日常管理保障、信息技术支撑、企业培育服务等工作。有效的促进科技经济的发展、提升了新区智慧城市的建设以及企业的创新能力。

3.服务对象满意度方面:我单位本年度服务企业满意度达95以上，积极组织省、市、新区举办的培训，邀请企业参加并对其开展科普宣传、科技政策解读等活动。通过对企业开展走访调研活动，提升了企业的满意度。下一步，将继续加大调研力度，对走访发现出的问题及时对接沟通解决，进一步提升企业满意度。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本级预算支出项目27个，通过自评，有11个项目结果为“优”，8个项目为“良”，8个项目未完成支出。具体分项目自评情况分析如下：

（一）数字政府购买服务费

1、预算执行情况

2024年年初预算1476万元，实际支出500万元，执行率为33.9%。

预算执行率未达100%原因：按照全省数字政府建设总体进度安排，科技局已组织完成新区数字政府项目建设预算评审工作，并提交审计局开展项目建设预算评审报告的复审工作。根据省大数据局工作要求，2024年10月，科技局与项目实施单位甘肃移动兰州分公司签署《兰州新区数字政府项目部分费用支付协议》，先行拨付项目运维费500万元。2024年12月26日，科技局与甘肃移动兰州分公司签署《兰州新区数字政府项目建设运行维护及资金支付协议》，故预算执行率未达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

通过2024年数字政府购买服务项目，新区数字政府建设已取得阶段性成效，各子项实现平稳运行，通过不断迭代升级优化，已形成功能完备、技术先进、数据共享、安全可靠的一体化综合政务服务系统。自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

通过绩效自评，2024年数字政府购买服务项目的年度绩效目标完成率为100%。产出指标方面：兰州新区数字政府运营指挥中心、大数据基座、大数据共享交换平台、大数据安全治理平台等12个市级项目和1个县级正常运营。效益指标方面：通过项目的实施进一步提升了新区数字支撑能力和政府服务水平。满意度指标方面：项目使用单位对项目实施后对提升新区政务服务环境满意度较高，均达到预期目标值。

（二）智慧城市政府购买服务费

1.预算执行情况

2024年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目年初预算238万元，实际支出238万元，预算执行率为100%，资金使用合法合规。

2.绩效目标完成情况分析

通过2024年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目，保障了智慧城市一期系统平稳运行，解决系统运行期间的系统故障，并及时响应，完成备品备件的更换；智慧教育、智慧消防、城市综合管理平台、智能交通三期等智慧城市应用项目完成阶段性建设目标。自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

通过绩效自评，2024年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目的年度绩效目标完成率为100%。产出指标方面：电子政务外网、eLTE市政无线专网等一期项目上线正常运行平稳；智慧消防、智慧教育等项目积极推进建设。效益指标方面：智慧城市各子项目平稳运行，及时响应解决系统运行期间各类硬件及软件的系统故障，且能够满足政府购买服务需求，方便政府开展各类便民服务并提升工作效率。通过项目的实施进一步提升了公共服务领域的便捷性，促进城市精细化管理。满意度指标方面：项目使用单位对项目实施后提升工作效率和增强信息处理能力的满意度较高，均达到预期目标值。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2024年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目资金在绩效指标中整体情况较好，但在以下方面要进一步改进：一是在服务效率和质量方面要全面提升，确保服务对象适用项目零故障。二是及时响应和维护系统，确保用户体验顺畅便利。

（三）政务云资源购买服务费用

1.预算执行情况

2024年兰州新区政务云资源购买服务项目年初预算1000万，12月财政追加预算2000万，实际支出3000万，预算执行率为300%，资金使用合法合规。

2.绩效目标完成情况分析

2024年兰州新区政务云资源购买服务项目，为新区提供云计算基础设施平台，在教育、文化、卫生、公安、民政、科技等领域提供平台类、业务类服务，对新区各类资源进行有效整合，不断提升新区政府职能部门管理水平。自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

通过绩效自评，2024年兰州新区政务云资源购买服务项目的年度绩效目标完成率为100%。产出指标方面：2024年，兰州新区云计算服务为新区 16家政府部门提供可信、高效、自主的云计算等服务，部门已上云智慧城市等信息化业务系统50 余个，包括协同办公系统、政务服务平台与省级平台对接项目，充分运用信息化系统打通各部门之间的职能壁垒，实现信息资源的互通和共享。效益指标方面：通过项目的实施最大程度地实现资源共享，提升政府工作效率。满意度指标方面：项目使用单位对项目实施后提升政府职能部门服务效能满意度较高，均达到预期目标值。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2024年兰州新区政务云资源购买服务项目资金在绩效指标中整体情况较好，但在以下方面要进一步改进：全面提升云服务资源利用率，加大系统迁移力度，服务器合并，节省资源。

（四）兰州新区数据信息产业发展三年行动计划编制费用

1.预算执行情况

2024年兰州新区数据信息产业发展三年行动计划编制费用年初预算20万，实际支出0万，预算执行率为0。

预算执行率未达100%原因：根据安排不在开展此项工作。

2.绩效目标完成情况分析

编制《兰州新区数据信息产业发展三年行动计划（2024—2027年）》，进一步明确兰州新区数据信息产业发展基础与形势、总体要求、重点任务等。自评结果为“差”。

（五）兰州国家级互联网骨干直联点监测系统建设费

1.预算执行情况

2024年兰州国家级互联网骨干直联点监测系统项目建设费用年初预算822万，实际支出752.2万，预算执行率为91.5%，资金使用合法合规。

预算执行率未达100%原因：根据《兰州新区财政局（国有资产监督管理局）关于下达2024年强科技奖补资金的预通知》（兰新财经函[2024]24号）文件精神，下达新区科技局2024年强科技奖补资金892万元，其中752.2万元分配至兰州国家级互联网骨干直联点监测系统项目。因市工信局未拨付市政府承担的50%项目建设资金，项目尚未完成终验工作，故预算执行率未达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

兰州国家级互联网骨干直联点监测系统项目建设内容主要分为两大部分，一是设备采购和系统集成部分，软件方面：建设“七大业务应用子系统”，即主动监测子系统、被动监测子系统、宽带测速子系统、互联网网间路由可信验证系统、综合控制网管子系统、网络安全防护子系统和直联点监控中心子系统；硬件方面：根据《工业和信息化部关于设立新增国家级互联网骨干直联点的指导意见》《互联网骨干直联点监测系统技术要求》等相关文件规定，以及我省总体战略目标和发展要求，确定所需配套清单和操作系统需求，新建硬件主设备共205台（服务器124台、网络设备25台、安全设备14台、专用设备33台、存储设备4台、时间同步设备1台，维护终端4台）部署在项目机房内，并建设展示大屏系统；二是装饰装修工程部分，升级改造直联点保障中心和省通管局展示大厅，并配备办公设施设备。项目已于2023年7月完成全部建设内容。自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

通过绩效自评，2024年兰州国家级互联网骨干直联点监测系统项目的年度绩效目标完成率为100%。产出指标方面：建成办公区域、展示区域，搭建监测系统平台，达到展示要求。项目于2023年9月15日通过初步验收，10月30完成等保、密码、软件测评工作，项目质量符合设计标准。效益指标方面：兰州国家级互联网骨干直联点监测系统可实时、有效、准确的对甘肃省内互联网跨网运行进行监测，改善甘肃互联网用户体验，有力推动了甘肃互联网整体网络架构健康发展。满意度指标方面：根据兰州国家级互联网骨干直联点监测系统现有数据，自兰州骨干直联点建成后，省内网间平均时延由原来的23.6毫秒降低至3.8毫秒，下降83.7%，丢包率基本为0；跨省网间时延降低3.1毫秒，丢包率下降至0.02%左右，并通过2100台测速终端定期采集互联网数据并自动回传至监测系统，有效支撑行业监管部门进行多维度统计分析，用户满意度较高，均达到预期目标值。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2024年兰州国家级互联网骨干直联点监测系统项目资金在绩效指标中整体情况较好，但在以下方面要进一步改进：一是在服务效率和质量方面要全面提升，确保服务对象适用项目零故障。二是及时响应和维护系统，完善系统不足，确保用户体验顺畅便利。

（六）2023、2024年科普基地奖补资金

1.预算执行情况

预算57万元，实际使用55万，资金到位率100%，实际预算执行率为96.5%。

2.绩效目标完成情况分析

按照兰州新区管委会办公室关于印发《兰州新区科普基地管理暂行办法》的通知（新政办发〔2023〕6号）文件精神，对首次认定授牌的兰州新区科普基地，给予每家2万元的科普基地建设奖补支持，成功获得省级科普基地的，给予3万元奖励。2024年共奖补兰州新区科普基地17家，奖补省级科普基地认定7家。资金全部支付。自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

2024年共奖补兰州新区科普基地17家，奖补省级科普基地认定7家。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在以下方面进一步改进：统筹新区科普基地认定和省级科普基地申报认定，提升科普工作水平。

（七）2024年孵化大厦租赁费

1.预算执行情况

2024年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目费用4921万，用于项目支出本级预算安排共计4921万，实际支出4921万，预算执行率为100%，资金使用合法合规。

2.绩效目标完成情况分析

通过2024年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目，保障了2024年新区产业孵化大厦房屋整体的正常使用，自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

通过绩效自评，2024年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目的年度绩效目标完成率为100%。产出指标方面，租赁孵化大厦总面积136698.01平方米，面积符合合同约定条款，每月每平方米租金30元，花费总金额4921万元。效益指标方面，为新区创新创业主体提供较好的平台，促进了新区就业，改善了工作人员办公环境，为新区产业可持续发展提供了支持，为新区人才不断引进提供便利。满意度指标方面，入驻企业满意度较高，达到了项目支出预期。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2024年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目资金在所有绩效指标中整体情况较好，一是推动产业可持续发展有待加强，下一步将加大招商力度，围绕产业链不断引进企业，促进产业高质量发展。二是服务质量有提升空间，下一步将优化管理模式，提高服务水平，为企业创造更好的创新创业环境。

（八）2024年孵化大厦运营管理费

1.预算执行情况

2024年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目费用1000万，用于项目支出本级预算安排共计1000万，实际支出1300万，预算执行率为130%，资金使用合法合规。

2.绩效目标完成情况分析

2024年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目，保证了孵化大厦物业管理服务、安保服务、电梯维保服务、消防维保服务以及大厦日常供水、供电、供暖、网络、设施设备等各项日常工作正常运行。全面完成了国家科技部每年国家级科技孵化器考核及统计、系统填报；完善新区创业服务体系，培育具有引领带动作用的初创企业55家，自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

通过绩效自评，2024年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目的年度绩效目标完成率为130%。产出指标方面，提供并满足孵化大厦2024年物业管理、安保、大厦日常供水、供电、网络服务，在供暖季及时满足孵化大厦供暖使用，完成国家科技部每年国家级科技孵化器考核及统计、系统填报2次，通过国家科技部、省科技厅每年对国家级科技孵化器考核评价，培育具有引领带动作用的初创企业33家。效益指标方面，改善了入驻企业办公环境，促进了新区就业，进一步为新区营造浓厚创新氛围，进一步增加了创新人才在新区的聚集，提高了对科技创新和产业发展的带头示范作用，推动了科技创新和成果转化的持续开展。满意度指标方面，入驻企业满意度较高，达到了项目支出预期。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2024年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目资金在所有绩效指标中整体情况较好，一是物业管理还有待完善，将对物业进行优化管理。二是对科技创新和产业发展的带头示范作用还有待提高，将加大力度培育引进有实力的创新型企业，发挥带头示范作用。三是推动科技创新和成果转化还有待提高，将进一步优化服务，完善机制，加快科技成果转化。

（九）2023、2024年高新技术企业、科技创新型企业培育咨询费用

1.预算执行情况

预算20万元，实际使用10万元，资金到位率100%，实际预算执行率为50%。

2.绩效目标完成情况分析

举办科技企业培训班，走访调研科技企业，培育企业成长为高新技术企业、创新型企业，强化兰州新区企业科技实力提升，有效促进兰州新区兰白科技创新改革试验区建设。但由于2023年已完成相关工作，2024年高企申报未截止，因此支付了2023年一年资金，2024年暂未支付项目资金。自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等达到预期，明显增加了新区高新技术企业数量，促进了兰州新区企业科技创新的提升。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

服务质量有提升空间。

（十）兰州新区第四届创新创业大赛费用

1.预算执行情况

预算55万元，实际使用55万元，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析

该项目已开展，通过举办新区品牌的创新创业大赛，组织一批科技企业和优秀团队同台角逐，营造良好创新创业氛围，选拔和培养一批创新能力强、科技含量高、市场前景好的优秀企业，吸引优秀创业团队到新区落地发展。

3.项目各项指标完成情况分析

项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等达到预期，科技企业快速成长，进一步促进了创新创业。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

进一步提升举办大赛的水平。

（十一）科技成果转移转化供需对接会费用

1.预算执行情况

预算20万元，实际使用17.7384万元，资金到位率100%，实际预算执行率为88.7%。

2.绩效目标完成情况分析

该项目已开展，通过举办新区科技成果转移转化供需对接会，开展成果对接沙龙活动,促进高校院所与企业、园区、投资机构充分对接合作，发布科技成果100余项、技术需求20余项，积极推动科技成果到新区落地转化。自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等达到预期，进一步促进了科技成果转化。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

进一步提升科技成果供需对接效能。

（十二）科技创新扶持及奖励资金

1.预算执行情况

预算200万元，实际使用0万，资金到位率100%，实际预算执行率为0%。

预算执行率未达100%原因：《关于印发<兰州新区产业发展扶持及奖励政策（2022年修订）>的通知》废止，未开展科技奖励工作，未支付相关经费。

2.绩效目标完成情况分析

《关于印发<兰州新区产业发展扶持及奖励政策（2022年修订）>的通知》废止，未开展科技奖励工作，未支付相关经费。自评结果为“良”。

3.项目各项指标完成情况分析

未开展科技奖励工作，未支付相关经费。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

按照新的政策实施。

（十三）兰州新区第二批“科创中国”试点城市（园区）建设

1.预算执行情况

预算50万元，实际使用0万，资金到位率100%，实际预算执行率为0。

预算执行率未达100%原因：2024年度科技局结合“科创中国”试点城市建设进度，未开展需要财政资金支持的工作。

2.绩效目标完成情况分析

举办“科创中国”兰州新区绿色化工高端论坛，是“科创中国”服务重点产业和兰州新区化工产业高质量发展的重要举措，各位专家将广泛交流最新研究成果和国内外研究动态，谋求深层次化工领域科研合作，为甘肃乃至全国绿色化工产业发展增“光”添彩、赋“能”加力，推动节能、低碳、智能等前沿技术落地应用，全力支持绿色化工项目落地生根、开花结果，努力为化工产业转型升级，促进人与自然和谐共生作出新的更大贡献。自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

未开展相关活动，未支出资金。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未开展相关活动，未支出资金。

（十四）2020.2021年兰州新区化工片区产业项目引进技术服务费（兰州新区精细化工片区产业项目及引进技术服务费）

1.预算执行情况

预算1108.35万元，实际使用300万，资金到位率100%，实际预算执行率为27%。

2.绩效目标完成情况分析

新区科技局按照《兰州新区精细化工片区产业项目研究及引进技术服务合同》，会同有关部门对技术服务进度和土地条件条款、用地面积、技术服务费、项目引进及产生效益情况进行了论证分析，并通过了新区管委会会议审议。自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

项目各项指标等达到预期，新区化工产业链进一步完善和优化。预算执行情况不及预期，后期预算编制应更加合理。

数量指标：兰州大学积极开展化工园区招商引资、园区建设等工作，精细化工片区土地出让面积比例超过80%；

质量指标：兰州大学引进服务化工企业发展，企业符合新区化工产业发展实际；

效益指标：截止2021年底，兰州大学引进服务化工企业累计完成固定资产投资742623万元，化工产业集聚性进一步增强。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

分批次兑现剩余技术服务费。

（十五）中国科学院兰州化学物理研究所中试研究和成果转化基地项目

1.预算执行情况

预算300万元，实际使用0万，资金到位率100%，实际预算执行率为0。

预算执行率未达100%原因：项目推进慢，未达到约定预期，未执行预算。

2.绩效目标完成情况分析

绩效目标推进较慢，未执行预算。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

加快督促项目建设，合理编制预算。

（十六）上海技术交易所(西部)科创要素服务中心建设经费

1.预算执行情况

预算300万元，实际使用0万，资金到位率100%，实际预算执行率为0。

预算执行率未达100%原因：项目未实质性开展，未执行预算。

2.绩效目标完成情况分析

项目未实质性开展，未执行预算。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

加快督促项目建设，合理编制预算。

（十七）新区科协业务经费

1.预算执行情况

预算3万元，实际使用0.38万，资金到位率100%，实际预算执行率为12.6。

预算执行率未达100%原因：2024年新区科协主要开展省级科普活动，本级活动暂未开展，未支付相关费用。仅支出了组织学生参加活动的经费。

2.绩效目标完成情况分析

2024年计划推进“数字科普”建设，重点打造一批数字化应用场景，构建科普兰州新区资源共享平台，实现公众扫码获取科学知识，但未能实质性的开展工作。自评结果为“良”。

3.项目各项指标完成情况分析

未开展构建科普兰州新区资源共享平台等工作，未拨付相关资金。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

根据新区科协工作安排，未开展“数字科普”等工作，下一步将根据具体工作安排，开展好科协相关工作。

（十八）《兰州新区兰白试验区发展规划纲要2024—2027年）》编制服务费

1.预算执行情况

预算10万元，实际使用0万，资金到位率100%，实际预算执行率为0。

预算执行率未达100%原因：2024年《兰州新区兰白试验区发展规划纲要2024—2027年）》编制暂未开展，未支付相关费用。

2.绩效目标完成情况分析

未能实质性的开展工作。自评结果为“良”。

3.项目各项指标完成情况分析

《兰州新区兰白试验区发展规划纲要2024—2027年）》编制暂未开展，未拨付相关资金。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步将根据具体工作安排，开展好科协相关工作。

（十九）兰州新区科技计划

1.预算执行情况

预算300万元，实际使用290万，资金到位率100%，实际预算执行率为96.7%。

预算执行率未达100%原因：预留10万元用于项目评审，因事先未在项目说明中体现，未支出预留的10万元资金。

2.绩效目标完成情况分析

兰州新区拟依托科技计划项目，助力企业科技攻关推动立项项目29项，资助项目促成科技成果转移转化35项，支撑新区经济社会高质量发展。自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

成本控制为290万元，符合预期；扶持立项数29项，符合20-30项的要求；促进科技成果转化35项，大于预期目标；扶持企业税收贡献增长率	>=20%，有待持续跟进；科技创新活力持续激发；扶持对象满意度	>=90%。

该项目已完成，相关指标达到预期。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（二十）兰州新区科技特派员和科技专员队伍建设

1.预算执行情况

预算30万元，实际使用8万，资金到位率100%，实际预算执行率为26.7%。

预算执行率未达100%原因：2024年度开展了科技特派员选派工作，共选派科技特派员8人，拨付资金8万元。

2.绩效目标完成情况分析

按照党工委管委会办公室印发的《兰州新区科技特派员和科技专员管理办法（试行）》的通知（新办发[2023]44号），深入推行科技特派员制度，选派懂技术、会经营、善管理的8名科技特派员到脱贫村开展服务工作，与科技特派员签订《合作协议》，已各向园区拨付每名科技特派员1万元工作经费，共计8万元。引导科技特派员深入基层一线开展科技服务、带动农民创新创业。自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

按照预算开展了科技特派员选派工作，各指标符合预期。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

持续统筹推进科技特派员和科技专员选派工作，争取及时开展项目，及时开展项目自评。

（二十一）国家文化和科技融合示范基地申报书编制费

1.预算执行情况

预算16万元，实际使用0万，资金到位率100%，实际预算执行率为0%。

预算执行率未达100%原因：2024年度国家暂未开展文化和科技融合示范基地申报工作，未支付相关经费。

2.绩效目标完成情况分析

兰州新区拟通过申报国家文化和科技融合示范基地，并争取国家部委批复，进一步提升文化和科技融合品牌力和影响力。但由于2024年暂不符合申报要求，未开展此项工作，未支付项目经费。自评结果为“良”。

3.项目各项指标完成情况分析

该项目未完成，相关指标尚未形成。工作进度还没到立项阶段，未支付项目资金。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

根据国家最新通知要求，加快推进项目实施，争取早日获批国家文化和科技融合示范基地。

（二十二）兰州新区化工园区申报国家火炬特色产业基地申报书编制费

1.预算执行情况

预算19.2万元，实际使用0万，资金到位率100%，实际预算执行率为0。

预算执行率未达100%原因：2023年度启动了兰州新区化工园区申报国家火炬特色产业基地申报书编制工作，按照《兰州新区绿色化工国家火炬特色产业基地申报技术服务合同》关于“自合同签订之日起15天内，支付项目启动资金10万元”的约定，支付兰州新区兰白试验区联合创新研究院技术服务费（启动资金）10万元。其余费用在国家火炬特色产业基地申报后按照合同约定支付。

2.绩效目标完成情况分析

兰州新区拟通过申报兰州新区化工园区申报国家火炬特色产业基地，并争取国家部委批复，进一步提升兰州新区化工产业品牌力和影响力，助力化工园区高质量发展。但由于2024年未开展申报工作，已完成申报书编制，故支付了部分项目经费。自评结果为“良”。

3.项目各项指标完成情况分析

该项目未全部完成，相关指标尚未形成，未支付项目资金。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

积极对接国家火炬中心等单位，在国家火炬特色产业基地申报通知下发后，积极开展国家火炬特色产业基地的创建工作。

（二十三）科技下乡活动经费

1.预算执行情况

预算5万元，实际使用5万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析

科技下乡活动旨在提升市民的科学技术认知，提升科学技术素养。组织市民500余人共同参与此项活动，发放科普宣传纪念品300余份。市民科学技术素养进一步提升，达到预期目标。自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析组织市民500余人共同参与此项活动，发放科普宣传纪念品300余份。市民科学技术素养进一步提升，达到预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（二十四）科技活动周专项经费

1.预算执行情况

预算15万元，实际使用13.6万，资金到位率100%，实际预算执行率为90.6%。

预算执行率未达100%原因：聘请第三方开展活动，经协商，协议加个为13.6万元，节约了预算开支。

2.绩效目标完成情况分析

全面贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，加强新区科普能力建设，深入实施全民科学素质行动，大力弘扬科学家精神，推动科技创新与经济社会发展的深度融合，圆满举办兰州新区科技活动周系列活动。自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

数量指标：举办科技活动周系列活动1次

质量指标：参与活动知晓率接近100%

时效指标：举办时间5月，如期举办

成本指标：成本控制≤100%，实际使用90.6%。

社会效益：提高科技政策知晓率，提升科学技术普及力度提升

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二十五）兰州新区科技计划项目申报系统运营服务费

1.预算执行情况

预算3万元，实际使用1.9万，资金到位率100%，实际预算执行率为63.3%。

预算执行率未达100%原因：聘请第三方开展工作，经协商，协议加个为1.9万元，节约了预算开支。

2.绩效目标完成情况分析

兰州新区科技计划项目申报系统稳定运行，有力保障了新区科技计划项目申报、汇总、导出等全流程。自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

数量指标：兰州新区科技计划项目申报系统运行时间1年

质量指标：系统运行稳定，故障率低，系统使用指导及时有效

时效指标：在科技局规定的时限内，使用系统良好

成本指标：成本控制	≤3万元，实际使用1.9万元

社会效益：支撑服务企业申报全面、有序

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二十六）中国科学院兰州化学物理研究所中试研究和成果转化基地项目

1.预算执行情况

预算300万元，实际使用0万元，资金到位率0%，实际预算执行率为0%。

预算执行率未达100%原因：2024年度由于项目进展缓慢，未对项目开展情况核查，未支付相关资金。

2.绩效目标完成情况分析

中国科学院兰州化学物理研究所中试研究和成果转化基地项目为进一步扩大兰州新区化工园区在全国范围内的知名度与影响力，提高兰州新区招商引资竞争优势，推动兰州新区高质量发展，构建发展新格局打下创新基础。自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

由于项目进展缓慢，未对项目开展情况核查，未支付相关资金。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目进展缓慢，下一步将制定相关制度，加快推进项目建设，发挥财政资金最大效益。

（二十七）文书档案整理及数字化加工服务费

1.预算执行情况

预算8万元，实际使用7.99万元，资金到位率100%，实际预算执行率为99.88%。

预算执行率未达100%原因：实际应支出费用大于预算，仅支出部分费用，剩余2023年二、三、四季度文件档案资料未足额结算部分2.58万元已列入下年度。

2.绩效目标完成情况分析

文书档案整理及数字化加工已完成当年所有文档整理及数字化加工工作。自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

数量指标：文书档案整理及数字化加工完成文件整理2140件，累计扫描30157页，归档目录1套，电子版资料1套。

质量指标：电子文档查阅系统运行稳定，故障率低，系统使用指导及时有效

时效指标：在科技局规定的时限内，使用系统良好

成本指标：成本控制	≤8万元，实际使用7.99万元

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分90分，评价结果为：本部门绩效整体较好的完成了预期目标。

2.对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，进一步深入企业调研，强化沟通，进一步鼓励企业高效有序的开展企业技术创新工作，在技术研发、技术攻关、技术创新方面取得更好成绩。

3.我单位根据财政相关文件要求，通过审核后将按相关要求进行公开公示。

七、下一步工作措施

通过认真开展本部门本年度绩效自评工作，进一步提高了资金的使用效益。绩效质量指标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本控制指标均达到了预期目标。提高了政府公信力和政府形象，同时也提高了企业对政府的满意度。下一步我单位将强化预算单位对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,进一步规范专项资金使用绩效。不断完善预算绩效管理工作机制。强化项目事前绩效评估意识,提高预算编制的科学性和精准性.规范预算绩效目标管理.科学合理设置绩效目标,确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。实施预算绩效运行跟踪机制。在预算执行过程中,要强化执行主体责任,确保实现预算支出绩效目标.强化评价结果应用,将预算绩效评价结果作为以后年度安排预算的重要依据,切实提高预算绩效管理水平。

八、其他需要说明的问题

2024年度预算项目不涉及中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及金额。

兰州新区科技发展局

2025年2月28日