- 兰州新区2021年新能源汽车地方补贴

- 项目绩效评价报告

# 一、项目基本情况

为落实国务院关于发展战略性新兴产业和加强节能减排工作的决策部署，加快培育和发展节能与新能源汽车产业，有效缓解能源和环境压力，促进汽车产业转型升级，2015年四部委提出“对纳入‘新能源汽车推广应用工程推荐车型目录’的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车给予补助”。2015年-2016年兰州新区两家企业销售和购入新能源汽车4008辆，共获得中央补贴31327万元，其中兰州知豆电动汽车有限公司2015年9月至12月出售知豆纯电动乘用车3654量，2017年申请获得中央补贴16443万元，补贴标准为4.5万元/辆。兰州驼铃能源管理有限公司2016年购买广通牌纯电动城市客车354辆，2018年、2019年获得中央补贴14884万元，其中352台城市公交车中央补贴42万元/辆，2台电动大巴车，中央补贴50万元/辆。

根据甘肃省财政厅、工信厅、科技厅审核确认，甘肃省新能源汽车地方补贴按照《甘肃省新能源汽车补贴资金管理办法的通知》（甘财经一〔2016〕61号）文件规定执行，新能源汽车地方补贴标准按中央财政补贴标准的60%执行，其中∶省级承担中央财政补贴标准的35%，市、新区按1∶1比例承担中央财政补贴标准的25%；中央和地方财政补贴总额不得超过车辆销售价格的50%。按照要求，兰州新区新能源汽车地方补贴资金总额为11670.9万元。2020年已拨付2280万元，2021年拨付两家企业4786.42万元，剩余4604.48万元尚未支付。具体内容如下：

2018年审核确认兰州知豆电动汽车有限公司地方补贴合计为2740.5万元，补贴标准为0.75万元/辆。2020年因兰州知豆未正常生产经营，当年省级补贴720万元未拨付，2021年拨付全部地方补贴2740.5万元。

2019年审核确认兰州驼铃能源管理有限公司地方补贴合计为8930.4万元，补贴标准为352台城市公交车地方补贴25.2万元/辆，2台电动大巴车地方补贴30万元/辆。2020年拨付地方补贴2280万元，占总补贴额25.53%；2021年拨付地方补贴2045.92万元，占总补贴额22.91%；剩余4604.48万元尚未拨付，占总补贴额51.56%。

# 二、绩效目标

依据新能源汽车地方补贴专项资金《2021年兰州新区财政支出项目绩效目标申报表》，确定项目绩效目标为：对省级审核通过且已下达新能源汽车省级补贴的新能源车辆给予市、区级补贴。

# 三、评价基本情况

## （一）评价目的、对象和方法

本次绩效评价旨在通过全面、客观地了解新能源汽车地方补贴项目资金到位和发放情况，核查补助程序是否规范、补助标准是否符合相关规定，最后重点围绕新区新能源汽车行业发展情况和对社会环境产生的影响等效果进行全面评价，绩效评价对象为2021年新能源汽车地方补贴资金4786.42万元。通过使用比较法、因素分析法、公众评判法对新能源汽车地方补贴专项资金使用绩效进行客观、公正地反映。

## （二）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系的设计根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），项目支出绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益四方面内容，指标设计主要依据新能源汽车地方补贴前期规划、项目管理运行机制、新能源汽车补贴发放程序、新能源汽车行业发展情况等方面分别进行重点考察。一是重点核查补助程序是否规范、补助标准是否符合相关规定；二是项目补贴资金发放完成情况，三是项目效益围绕新能源汽车推广应用情况，汽车行业发展情况、对生态环境的影响。如新能源汽车销售量、降低有害气体排放、降低石油消费量等指标。指标体系总分设置为100分，评分等级划分为以下四档：优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段。绩效评价工作组根据绩效评价工作需求，设计绩效评价指标体系，制定项目实施方案，提前与被评价单位对接，了解部门履职工作开展情况及项目实施内容。通过公司内部开展方案评审会进一步优化实施方案，明确绩效评价过程中的关注点。在工作开展实地调研前建立项目微信群，及时反馈工作进展情况。

2.评价组织实施阶段。绩效评价组基于项目情况，至兰州新区经济发展局进行实地调研，主要实施内容为对主管领导、项目负责人、财务人员进行访谈和收集佐证资料，分别从项目计划、实施进展情况、资金到位和使用情况、项目实施产生的效益等方面了解和掌握项目进展和实施情况。分别了解了兰州知豆电动汽车有限公司和兰州驼铃能源公司生产经营情况，收回有效调查问卷35份，及时通过微信群汇报工作进度。

3.报告撰写阶段。绩效评价工作组通过分类整理和分析收集的项目资料、现场勘查情况、问卷访谈结果等，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效打分，找出存在的问题，并对相关原因进行分析，形成绩效评价结论。按照财政项目绩效评价要求和规定的文本格式撰写评价报告，通过公司内部项目评审会审核后，同各类档案资料全部提交委托方存档。

# 四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论

本次项目绩效评价的可靠性是基于相关单位提供佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实地调研项目完成情况，最终评价得分为：90.59分。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），本次项目绩效评价结果等级为：良。

总体认为，兰州新区2021年新能源汽车地方补贴项目前期立项程序规范，资金额度测算合理，补贴程序符合标准，资金使用符合相关财务管理制度规定。2015年-2016年通过财政补贴新能源汽车推广应用工作持续推进，在出租车、公交客车和个人、法人单位消费领域，以及实施公共租赁电动汽车等领域全面推广新能源汽车，新能源汽车新增占比达到国家下达的新能源汽车示范城市目标。相比于传统汽油车，新能源汽车碳排放减少40%，有效缓解能源和环境压力，促进汽车产业转型升级。但由于新能源汽车地方补贴资金到位时间跨度大，资金未能全部到位，未能及时注入企业流动资金，企业竞争力和抗风险能力降低，2016年之后新能源汽车增量减少，企业生产经营状况较为困难，项目实施后未对地区新能源汽车行业发展起到长效的促进作用。

- （二）绩效分析

- 1.决策方面。新能源汽车地方补贴项目经兰州新区管委会同意设立，立项程序规范。项目具有明确的补助实施文件，补贴资金依照《甘肃省新能源汽车补贴资金管理办法的通知》（甘财经一〔2016〕61号）文件规定编制预算，但项目绩效目标申报表设置绩效指标内容与实际工作内容存在偏差，项目任务数和计划数不对应等问题。

2.过程方面。新能源汽车地方补贴项目2021年总投入4786.42万元，截至2021年12月31日，资金全部支出，项目财务会计核算资料完整真实，资金使用规范及时。项目管理制度健全，补贴流程执行依照相关文件，项目补贴程序、补贴审批、发放步骤均符合文件要求。但项目整体资金到位率为60.78%，仍有企业补助资金未能到位。

3.产出方面。新能源汽车地方补贴项目2021年共计补贴新能源车辆4008辆。补贴资金按照项目计划及时完成拨付，不存在延期问题。企业申报补贴车辆资料完整真实，国家补贴标准经过国家“四部委”补贴联合审查小组核定，中央及地方财政补贴标准和补贴对象均符合国家相关标准和比例。

4.效益方面。为落实国务院关于发展战略性新兴产业和加强节能减排工作的决策部署，加快培育和发展节能与新能源汽车产业，有效缓解能源和环境压力，促进汽车产业转型升级。经过全市新能源汽车推广应用工作的努力，通过在出租车、公交客车和个人、法人单位消费领域，以及实施公共租赁电动汽车等领域全面推广新能源汽车，新能源汽车新增占比达到国家下达的新能源汽车示范城市目标。相比于传统汽油车，碳排放量明显减少，城市空气质量逐年提高。但新能源汽车推广应用需要进一步提高。2015年至2022年兰州新区新能源汽车销售数量并未有明显增长趋势，兰州新区登记挂牌的新能源汽车保有量增长幅度较低，通过兰州新区经济发展局审核补贴车辆逐年递减，兰州新区汽车制造企业目前生产经营困难，项目实施后未对兰州新区新能源汽车生产和销售产生积极影响。

# 五、存在的问题及原因分析

## （一）补贴资金到位时间跨度大

依据《兰州市新能源汽车推广应用领导小组办公室关于印发兰州市使用推广新能源汽车享受专项补贴惠民政策工作流程的通知》（兰工信发〔2015〕276号）文件第五条：“地补资金拨付时间：省、市、县财政部门补贴资金按季申报、拨付”。兰州知豆电动汽车有限公司2015年销售电动车3654量，于2018年5月申报地方补贴资金，直至2021年9月地方补贴资金拨付到位，地方补贴资金到位时间滞后约3年。兰州驼铃能源管理有限公司2016年购买广通牌纯电动城市客车354辆，于2019年9月申报新能源汽车地方补贴资金，分别于2020年12月拨付地方补贴资金2280万元，2021年5月拨付2045.92万元，目前尚有4604.48万元未拨付，地方补贴资金到位时间滞后约1年且尚未完成清算。补贴资金到位周期过长，资金使用时效性不足。

## （二）补贴资金到位率低

兰州新区新能源汽车地方补贴资金合计为11670.9万元，截至2021年12月30日，已拨付资金7066.42万元，资金到位率为60.55%，剩余4604.48万元尚未拨付。在已完成拨付2021年地方补贴资金中，兰州市和兰州新区应按照省级补贴资金比例分别承担兰州驼铃能源有限公司补贴资金1544.2万元未能到位。补贴资金长期未能到位直接影响企业的正常经营甚至导致连环债的发生。

## （三）新能源汽车持续推广能力不足

通过对2015-2021年新能源汽车行业相关数据分析，兰州知豆电动汽车甘肃省一级经销商甘肃万利诚汽车销售服务有限公司2015年后平均每年新能源汽车销售量大幅减少，仅为2015年销售量的15.49%。企业生产经营状况均存在较大困难，目前兰州知豆处于停产状态，广通汽车面临库存积压严重问题。主要原因一是新能源汽车补贴资金到位时间较迟，造成企业资金链紧张。二是企业对补贴依赖程度高，自身创新能力和抗风险能力不足，补贴资金未充分发挥其作用。三是新能源汽车基础设施建设不够完善，随着新能源汽车数量增长，新能源汽车配套设施建设不足的问题日渐暴露，影响新能源汽车推广应用。

## （四）绩效指标未能贴合项目实际

新能源汽车地方补贴项目绩效指标设置不符合项目实际，例如数量指标“新能源汽车补贴数量”目标值为“≤152辆”，本项目实际补贴数量应为“4008辆”。质量指标“审定合格率”目标值为“≥98%”，为保证财政资金安全，指标值应以100%完成为基准。成本指标“每辆车辆补贴标准”指标值为“=5.25万元”，项目实际补贴标准依据不同车型审定，该项指标无法满足考核要求。

# 六、有关建议

## （一）加快补贴清算，提高补贴资金效益

一是通过预拨资金保障企业发展。依据《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2019〕138号）规定，完善清算制度，提高资金效益。从2019年开始，对有运营里程要求的车辆，完成销售上牌后即预拨一部分资金，满足里程要求后可按程序申请清算。二是补贴面向市场环节。随着大补贴的时代过去，新能源汽车产业必须要有面向市场、迎接挑战的态度。未来补贴应更多地补向市场的环节，通过市场化的手段补贴在技术进步等方面。

## （二）加快补贴资金支付进度

根据政府相关决策部署结合项目开展实际合理设置年度预算，保障资金及时、足额拨付至受益企业，确保专项引导资金及时发挥效益。

## （三）优化补贴政策，加强政府引导，加快新能源配套设施布局

一是以提高新能源汽车产业为导向，对新能源汽车进行补贴的同时，进一步提高产业竞争力，逐步减少资金性补贴，引导企业逐步摆脱补贴依赖，鼓励企业持续提升研发能力。二是新能源汽车在节能、舒适性、通行政策方面较传统燃油汽车具有明显优势，政府部门通过加大对新能源汽车推广普及力度，增加潜在消费群体。三是分批有序规划充电设施建设，根据现状制定长期建设计划，建立监测评估机制，结合不同地区充电设施数量、位置、质量等开展使用情况调查，根据反馈结果对建设规划及时进行优化。通过建立统一的信息化共享平台，接入各种基础设施数据，通过资源共享，使现有设施得到高效利用。

## （四）紧贴项目内容，科学设定绩效指标

建议严格按照项目本年度预算资金安排和工作实施计划编制合理的绩效目标，对项目预期产出进行充分、恰当的描述。在既定补贴规模和补贴标准下，设定的指标值与项目计划内容吻合。指标值以定量为主，定量与定性相结合的方式进行考核设置，同时设定的指标值不要过高或过低，确保项目实现预期目标值。