## 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 县区配套费（水利工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 兰州新区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金 总 额 |  | 30.57 | 30.57 |  | 100 |  | 10 |  | 100％ |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.57 | 30.57 |  | 100 |  | 10 |  | 100％ |  | 10 |
|  |  | 上年结转 资 金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要是用于2023年新区6个林管站管道及机组维修、人员工资补助项目。2023年投入资金30.57万元，保证林木成活率达到95％以上，优化林木结构、提高森林质量，切实提高新区林木生态效益。 |  |  |  |  |  | 主要是用于2023年新区6个林管站管道及机组维修、人员工资补助项目。2023年投入资金30.57万元，保证林木成活率达到95％以上，优化林木结构、提高森林质量，切实提高新区林木生态效益。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 人员补助数量 |  |  | ≥32人 | ≥32人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 林业管理站个数 |  |  | ≥6个 | ≥6个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 林地管护面积 |  |  | ≥2.5万亩 | ≥2.5万亩 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 工程质量合格率 |  |  | ≥100％ | ≥98％ | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 管理站正常运行 |  |  | ≥100％ | ≥97％ | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 泵工工资支付 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 当年完成比例 |  |  | ≥100％ | ≥97％ | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 维修成本控制率 |  |  | ≤80.3米/米 | ≥95％ | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 改善林木生态环境 |  |  | 促 进 | 促 进 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 保障绿化 |  |  | 保 障 | 保 障 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善水利设施现状 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 改善人居环境 |  |  | 改 善 | 改 善 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善生态 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 生活环境 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 是否良好运行 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 对地区发展具有长期指导性 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指 标 | 满意度指标 |  |  | ≥85％ | 85％ | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 上级部门 |  |  | ≥9 | ≥9 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82 |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明巡视巡查、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。