附件10

2024年度中央财政现代设施农业

建设奖补资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据甘肃省农业农村厅关于印发《甘肃省2024年现代设施农业建设奖补实施方案》的通知(甘农财发〔2024〕29号）、《甘肃省农业农村厅关于下达2024年中央财政第二批农业经营主体能力提升资金计划的通知》(甘农财发〔2024〕21号),省上下达兰州新区2024年现代设施农业建设奖补资金200万元，奖补主体≥1。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 兰州新区乡村振兴产业园现代农业基地（一期）项目建设，截止2024年12月31日，项目投入资金8487.40万元，已支出资金452.73万元。其中2024年现代设施农业建设奖补资金200万元，已支出200万元，专项资金执行率100%。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配

2024年6月24日，《兰州新区设施农业建设奖补项目实施方案》通过兰州新区农林水务局局务会议并印发实施，奖补对象确定为兰州新区现代农业投资集团有限公司新建的兰州新区乡村振兴产业园现代农业基地（一期）项目，奖补资金200万元，推动该项目于2024年12月31日前完成12.5万平智能玻璃温室主体建设。

2.资金拨付

2024年7月15日，兰州新区农林水务局印发《关于下达2024年中央财政农业经营主体能力提升资金(现代设施农业建设奖补资金)的通知》。2024年7月31日，2024年中央财政农业经营主体能力提升资金(设施农业建设奖补)200万元拨付至项目实施单位。

3.预算绩效管理

现代设施农业建设奖补资金200万元拨付后，项目实施单位依照批复建设内容及绩效目标，紧盯项目建设进度，牢抓项目建设质量，每月按时向主管单位报送项目实施进展情况。截止2024年12月31日，已完成兰州新区乡村振兴产业园现代农业基地（一期）项目12.5万㎡智能玻璃温室主体建设。

4.支出责任履行

兰州新区乡村振兴产业园现代农业基地（一期）项目总投资3.47亿元，申请设施农业建设奖补资金200万元，其余资金为企业自筹及银行贷款等多渠道筹措。截止2024年12月31日，项目投入资金8487.40万元，已支出资金452.73万元。

根据《兰州新区2024年现代设施农业建设奖补实施方案》，申请的设施农业建设奖补资金200万元，用于兰州新区乡村振兴产业园现代农业基地（一期）项目12.5万平智能玻璃温室主体建设，现已支出设施农业建设奖补资金200万元，专项资金执行率100%。

（三）总体目标完成情况分析。

1.绩效目标

兰州新区乡村振兴产业园现代农业基地（一期）项目12.5万㎡智能玻璃温室主体建设。

2.完成情况

完成兰州新区乡村振兴产业园现代农业基地（一期）项目12.5万㎡智能玻璃温室主体建设。

（四）各项绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：完成兰州新区乡村振兴产业园现代农业基地（一期）项目12.5万㎡智能玻璃温室主体建设。

质量指标：农业经营主体生产设施条件明显改善。

时效指标：截止2024年12月31日，已完成兰州新区乡村振兴产业园现代农业基地（一期）项目12.5万㎡智能玻璃温室主体建设。

成本指标方面：利用水土光热资源，合理高效。

2.效益指标完成情况分析

经济效益指标：现代设施农业产值提升，现代设施农业发展质量效益明显提升。

社会效益指标：无资金使用重大违规违纪问题。

生态效益指标：项目建成投入运营后，预计较大田生产节水提升50%，设施种植机械化率达到50%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：农业经营主体对项目实施的满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施单位较好的完成了2024年度中央财政现代设施农业建设奖补资金项目。下一步按照《甘肃省2024年现代设施农业建设奖补实施方案》文件要求，项目实施单位将着力做好附属设施完善及智能玻璃温室运营，进一步丰富兰州新区鲜切玫瑰种类，进一步促进鲜切花产业规模化、产业化发展，促进花卉产业延炼补链，促进鲜切花全年稳定供应市场。

项目一期建成运营满产后，可实现设施温室单平米产值在250元/年，可增加就业岗位约100个，可带动周边人口就业，提高农业劳动生产率，促进农民增收，切实解决部分移民安置区移民后续产业发展、就业帮扶等问题，有利于巩固脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴，具有良好社会效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据现代设施农业建设奖补资金绩效评定指标对项目量化评价，设施农业建设奖补资金200万元专项资金已全部用于项目建设支出，资金管理及使用符合有关制度规定，自评结果将作为后续项目建设及资金安排依据，项目自评将与部门决算情况一并公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：转移支付区域（现代设施农业建设奖补）绩效目标

自评表