附件16

2024年度中央财政国债高标准农田建设

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 2024年省上下达兰州新区3.9万亩国债高标准农田建设任务，新区结合实际提高建设标准，批复实施面积4.2万亩，包括新建2.2万亩，改造提升2万亩。项目位于兰州新区上川镇、秦川镇，建设单位为兰州新区秦川园区农林水务局，建设内容包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护及生态环境保持工程、农田输配电工程。项目总投资13029.05万元，资金来源为国债资金8980万元、省级配套资金473万元，其他资金为秦川园区自筹。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 兰州新区2025年高标准农田建设任务3.9万亩，项目1个，为兰州新区秦川园区2025年高标准农田建设项目。项目批复总投资1.3029亿元，其中项目使用国债资金8980万元，省级配套资金为473万元，其余资金为企业自筹及银行贷款。目前累计完成支出1.12亿元。其中国债资金8980万元，省级配套资金为473万元已全部支出。

（二）资金管理情况分析

- 2023年12月，根据新区经发局《关于转下达2023年增发国债第一批项目清单的通知》（新经发〔2023〕103号）及甘肃省农业农村厅《关于印发增发2023年国债支持高标准农田建设项目实施方案的通知》（甘农密电〔2024〕1号），2023年增发国债第一批项目清单下达兰州新区秦川园区2024年国债支持高标准农田建设任务3.9万亩，其中新建2万亩，改造提升1.9万亩，下达资金计划国债8980万元，省级配套资金473万元。

- 项目建设单位根据工程进度计量，由园区管委会进行申请新区财政局按进度将项目资金拨付至施工单位，项目批复总投资1.3029亿元，目前累计完成支出1.12亿元。其中国债资金8980万元，省级配套资金为473万元作为直达资金已全部支出。

（三）总体目标完成情况分析。

2024年省农业厅、省发改委通过清单下达兰州新区秦川园区高标准农田建设任务3.9万亩，项目数1个，2024年2月26日完成《关于兰州新区秦川园区2024年高标准农田建设项目初步设计报告的批复》（兰新农计〔2024〕72号）立项批复，批复立项面积4.2万亩，项目与4月10日全面开工，立项开工面积达100%。兰州新区2024年高标准农田建设任务3.9万亩，申请国债资金8980、省级配套资金473万元已全部支付到位，截止12月底，已完成4.2万亩主体工程建设。

（四）各项绩效指标完成情况分析

（1）数量指标方面

新区农林水务局、项目建设单位秦川园区农林水务局认真落实项目监管主体责任，对项目的申报、实施、质量、资金管理等环节进行认真监督管理，在项目建设过程中分工明确，责任到人，各负其责，各尽其职，做到任务到岗、责任到人、管理到位，实行责任追溯；不折不扣地执行项目法人制、招投标制、监理制和合同制。不存在手续不齐备即开工建设、遇到问题未及时依规调整等情况。按照批复立项面积4.2万亩，项目与4月10日全面开工，立项开工面积达100%，截止12月底，已完成4.2万亩高标准农田建设主体任务。

新建高标准农田面积：2万亩

改造提升面积：1.9万亩

新增高效节水面积：3.9万亩

（2）质量指标方面：

田间基础设施占地率3%；

田间道路通达度100%；

项目验收合格率达到100%。

（3）时效指标方面：

任务完成及时性：1年

2.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标方面：年度指标值≥1500元，实际为2

423元，实际补助标准高于指标值。

（2）社会成本指标方面：降低种粮综合成本，减轻农民

负担。

（3）生态成本指标方面：耕地质量逐步提升减少了水土

流失，降低了生态成本。

- 3.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标方面：通过高标准农田建设项目的实施，增加了有效耕地面积，农业生产基础设施进一步提高，道路、灌溉、林网等田间系统进一步完善，田间道路通达率达到100%；通过土壤改良措施，耕地保水保墒能力逐步提高，农田抗旱防汛能力进一步提升，农业生产风险显著降低，促进农业生产结构进一步优化，粮食综合生产能力明显提升。

（2）经济效益指标方面：种粮综合效益得到了显著提高。

（3）生态效益指标方面：通过田块、管道、道路的综合整治，田间基础设施更加完善，洪涝、干旱、盐碱化灾害出现的频率明显降低，耕地质量等级逐步提升，提高水资源利用率，完善农田排水系统，促进了农业产业结构的优化升级。

（4）可持续影响指标方面：耕地质量提高，建立健全高

标准农田的长效管理机制。

4.满意度指标完成情况分析

可持续影响指标：通过对项目区统一规划，强化设施配套，推广新品种、新措施、新技术，农业种植结构进一步优化，农作物产量稳步提高。通过建设高效节水型高标准农田，项目区水资源利用率明显提升，为农业的持续稳定发展创造良好的条件。项目区达到99%高满意率表明项目得到了广大农民群众的认可和支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步计划利用春耕时节，做好田间林网建设和管道试水施压等收尾工作，有序推进项目竣工验收及上图入库工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金已全部用于项目建设支出，资金管理及使用符合有关制度规定，自评结果将作为后续项目建设及资金安排依据，项目自评将与部门决算情况一并公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：2024年度兰州新区秦川园区高标准农田建设项目绩效自评表