附件2：

兰州新区黄河流域生态储备林项目

专项债券绩效自评报告

:一、项目建设情况及资金使用

（一）项目概况

1.项目基本情况

（1）建设必要性及可行性

兰州新区黄河流域生态储备林项目的实施是加快当地林业产业发展的必要措施，是提升林地生产力的重要手段，是农民增收益、生态效益长期可持续发展的伟大举措。项目的实施能促进林业产业发展，有效改善兰州新区及周边生态环境，构筑兰州北部生态屏障，在兰州北部形成一个可持续的区域生态系统。

（2）建设规模及内容

兰州新区黄河流域生态储备林项目位于兰州新区北部、东部区域，总占地面积约20万亩，总投资约30.26亿元。2022年实施区域位于上川镇，造林面积10490亩，总投资14022万元。项目采取“疏林草地、乔灌结合”的造林模式，按照水平梯田方式整地，根据现场地质条件和土壤类型开挖3-12米水平台，造林实行块状混交；同时发展林下经济。项目配套建设蓄水池和泵房，布设滴灌带进行灌溉，并建设林间管护道路。

（3）建设期限

项目建设期限为5年。

2.项目建设单位概况

兰州新区生态产业发展有限公司成立于2021年11月，注册地位于甘肃省兰州市兰州新区石羊河街1618号，注册资本103000万元。公司主要负责人工造林、森林经营和管护、树木种植经营、林产品采集、中草药种植、农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏，木材销售、生态恢复、生态保护服务及与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务。

3.项目主要参建单位和监理单位

设计单位：甘肃景天建筑园林工程设计有限公司

施工单位：兰州新区土地开发建设工程有限公司

监理单位：甘肃金华建项目管理有限公司

4.项目资金情况

根据兰州新区农林水务局《关于兰州新区黄河流域生态储备林项目（2022年实施区域）初步设计的批复》（兰新农计〔2022〕205号），资金来源为企业自筹、银行贷款、地方政府专项债券、中央预算内资金、财政补贴等多渠道筹措。

（二）整体绩效目标情况

项目在上川镇未利用地上建设，按照“山水林田湖草是生命共同体”的系统思想，以经济、生态和社会效益并重为导向，通过荒山造林、林下经济、水利配套等措施。项目的实施可有效推动林业产业发展，增加森林覆盖率，减少水土流失面积，改善周边生态环境，在兰州新区北部形成一个可持续的区域生态系统，具有良好的社会、生态效益。

二、综合评价结论

2022年，本单位认真落实集团决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《兰州新区黄河流域生态储备林项目-专项债券资金绩效评价自评表》的评分结果，自评综合得分为90.95分，基本达成预期指标。(详见本报告附表“兰州新区黄河流域生态储备林项目-专项债券资金绩效评价自评表”）

三、绩效自评工作组织开展情况

为加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效率，按照《甘肃省政府专项债项目资金绩效管理办法》开展绩效评价工作，根据项目情况开展事前评估，设定项目绩效目标，并对绩效运行进行监控，对项目实际情况和资金使用进行监控，查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，及时纠正偏差，确保绩效目标如期保质保量实现,不断提高政府债券资金使用效能。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金执行情况分析

根据兰州新区经济发展局（统计局）《关于兰州新区黄河流域生态储备林项目可行性研究报告的批复》（新经发审批〔2021〕139号），项目总投资为302670万元。2022年，兰州新区黄河流域生态储备林项目专项债券资金预算23600万元，用于2022年项目建设以及2023年项目部分建设资金，2022年，地方政府专项债券资金23600万元全部到位，截止2022年底支出23600万元，资金已全部用于项目建设，预算执行率100%。

（二）总体目标完成情况分析

截至目前，已完成荒山造林、配套水利设施、管护道路等部分施工内容，本项目评价得分96分。

（三）绩效指标完成情况分析

本次绩效指标设置产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，其中产出指标分值50分，效益指标分值30分，满意度指标分值10分，资金执行情况10分，总分值100分。

1.产出指标完成分析

产出指标下设数量指标、质量指标、成本指标三个二级指标，其中数量指标分值15分，质量指标分值15分，时效性指标分值10分，成本指标分值10分。各指标完成情况如下：

（1）数量指标

目前，2022年实施区域已完成苗木栽植工作，水利配套设施蓄水池7座已投入运行，管道已完成布设，防火通道已全部建设完成。数量指标得分15分。

（2）质量指标

截至目前，项目已栽植苗木平均成活率为70%。完工内容已经建设单位、设计单位、施工单位、监理单位评估验收，项目整体因未达到竣工验收时间尚未验收。质量指标得分12分。

- 时效性指标

截止2022年12月底，项目配套灌溉设施和防火通道已全部建设完成，造林主体工作已完成，达到完工进度的95%。资金已及时支付并全部用于项目建设，预算执行率100%。时效性指标得分9分。

（4）成本指标

根据兰州新区农林水务局《关于兰州新区黄河流域生态储备林项目（2022年实施区域）初步设计的批复》（兰新农计〔2022〕205号），项目概算总投资14022万元，截止2022年底，项目已完成投资14017万元，未超出概算。该项目设计、施工、监理等服务严格按照制度进行公开招标，程序合规。成本指标得分10分。

2.效益指标完成分析

（1）经济效益指标

项目的建设及建成后的管护需要大量用工，对于增加当地农民收入具重要意义。经济效益指标得分5分。

（2）生态效益指标

项目建成后将提高水资源利用效率和项目区涵养水源能力，减少水土流失，构筑兰州北部生态屏障，改善区域生态环境。生态效益指标得分5分。

（3）社会效益指标

项目建设区农村富余劳动力较多，人工造林是一项劳动密集型的工作，另外还有配套灌溉工程设施的建设，对解决农村富余劳动力就业，提高周边居民生活质量，促进林业产业发展和地方经济发展具有积极作用。社会效益指标得分10分。

（4）可持续影响指标

随着兰州新区城镇化进程的推进、经济的发展以及人民生活水平的提高，对新区生态环境有了更高的要求。该项目的建设能持续提升森林覆盖率，对于落实“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展理念，推动新区社会经济持续健康发展具有重要意义。可持续影响指标得分10分。

3.满意度指标分析

项目建设过程中，通过对周边居民及相关部门工作人员调查，群众对项目建设服务满意度95%。满意度指标得分10分。

五、绩效评价发现的主要问题及改过措施

该项目部分工程内容尚未完成，下一步将督促施工单位加快进度，尽快完成项目建设，尽早产生效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评从产出指标、效益指标、满意度指标三方面综合分析绩效目标完成情况，评价结果为下一步工作提供了方向和思路。根据本次绩效自评工作中发现的问题，将反馈给我公司相关部门，并对存在的问题进行落实整改。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：兰州新区黄河流域生态储备林项目-专项债券资金绩效自评表