附件1：

兰州新区水阜河水生态综合治理工程

绩效自评报告

一、项目建设情况及资金使用

（一）项目概况

1、项目基本情况

（1）建设必要性及可行性

水阜河为蔡家河的一级支流，主要保护对象是河道两侧村庄、农田、道路，河道防洪建设符合新区总体规划。每年汛期，洪水对两岸居民、房屋、农田的危害相当严重。该工程调蓄水池建成后，可与上游雨水调蓄水池一起，通过联合调度方式，对上游雨水调蓄水池下泄水量再次进行小规模调峰蓄滞，尽最大可能将水阜河上游和下游支沟彬草沟错峰下泄，减轻水阜河下游河道压力，保障水阜镇等沿线村镇防洪安全。同时，该项目的建设可保障新区东南片区及现代农业水秦路沿线灌溉用水。

（2）建设规模及内容

本项目总投资约为66854万元。项目位于兰州新区水阜河道（从南绕城快速路至窝窝井村的水秦路箱涵段）。该工程主要建设调蓄水池1座，总库容为26.5万m³，治理原水阜河河道4.1km，过洪能力按20年一遇洪水设计（57.5m³/s），并建设防汛抢险道路，长度6.8km，宽度8米。治理河段防洪标准按照20年一遇设计，参照《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）的规定，确定该工程级别为Ⅳ等小型防洪工程，堤防级别4级，主要建筑物按4级设计，次要建筑物按5级设计。

（3）项目建设期限

总建设期限为24个月。

2、项目建设单位概况

该项目建设单位为兰州新区水务管理投资集团有限公司，注册资本8.26亿元。公司主要负责兰州新区范围内自来水生产与供应，饮料生产；水资源管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；污水处理及其再生利用；阀门和旋塞销售；煤炭及制品销售；非居住房地产租赁；轻质建筑材料销售；防洪除涝设施管理；市政设施管理；工程管理服务。

3、项目主要参建单位和监理单位

勘察设计单位：兰州市水电勘测设计院

施工单位：中国水利水电第三工程局有限公司

监理单位：武威华禹江河项目管理有限公司

4、项目资金情况

兰州新区经济发展局（统计局）《兰州新区水阜河水生态综合治理工程可行性研究报告（代初步设计）的补充批复》(新经发〔2020〕444号)工程总投资66854万元，资金来源为财政拨款及申请政府专项债、企业自筹、银行贷款等多渠道解决。

（二）整体绩效目标情况

项目建成后，将打通新区南部行洪通道，确保水阜河沿线防洪安全，进一步完善新区水利基础设施网络，形成完整的防洪体系，改善水阜河两岸水生态环境，为两岸绿化提供稳定水源，为秦王川大地实现“水安全有效保障、水资源永续利用、水环境整洁优美、水生态系统健康、水文化传承弘扬”的目标创造良好的条件，打下坚实的基础，具有良好的社会、生态、经济效益。

二、综合评价结论

2022年，本单位认真落实集团决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《兰州新区水阜河水生态综合治理工程-专项债券资金绩效评价自评表》的评分结果，自评综合得分为98.00分。

三、绩效自评工作组织开展情况

为加强地方政府专项债项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效率，按照《甘肃省政府专项债项目资金绩效管理办法》开展绩效评价工作，根据项目情况开展事前评估，设定项目绩效目标，并对绩效运行进行监控，对项目实际情况和资金使用进行监控，查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，及时纠正偏差，确保绩效目标如期保质保量实现，不断提高政府债券资金使用效能。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金执行情况分析

2022年，兰州新区水阜河水生态综合治理工程-专项债券资金预算20000万元。2022年3月债券资金已全部到位，截止2022年底支出20000万元，资金已全部用于项目建设，预算执行率100%。

（二）总体目标完成情况分析

截至目前，兰州新区水阜河水生态综合治理工程水系河道、调蓄水池、绿化工作已完成全部施工任务，具备排水、泄洪、调蓄功能。

（三）绩效指标完成情况分析

本次绩效指标设置产出指标、效益指标、满意度三个一级指标，总分值100分。

1、产出指标完成分析

产出指标下设数量指标、质量指标、时效性指标、成本控制指标四个二级指标，各指标完成情况如下：

（1）数量指标

完成建设调蓄水池一座，可调蓄水量26.5万m3，完成建设防洪河道4.6km，河道横断面100m，河道水面20～40m；迁移人饮管道4.4km；河道东侧防洪抢险通道6.8km，宽度8m；绿化方面栽植树木5900余棵，生态绿化面积132万㎡。

（2）质量指标

水系河道、调蓄水池、绿化工作已完成全部施工任务，具备排水、泄洪、调蓄功能。已完成完工验收，合格率100%。

（3）时效指标

水系河道、调蓄水池、绿化工作已按时完成全部施工任务，初步具备排水、泄洪、调蓄功能，达到施工量的100%。

（4）成本指标

《兰州新区经济发展局（统计局）关于兰州新区水阜河水生态综合治理工程可行性研究报告（含初步设计）的补充批复》（新经发[2020]444号），该项目概算总投资66854万元，截至目前，项目已完工，未超出概算。

2、效益指标完成分析：有效保障新区企业用水，项目为供水项目，其管理长效机制健全。

从社会经济效益看，该工程实施后，受益区群众不再遭受洪涝灾害，生命财产安全有了保障，居民可以安居乐业、安心生产、发展经济，其社会、经济效益十分显著；从新区长远发展来看，结合调蓄水池及生态河道范围内公共绿地的建设形成兰州新区生态绿核，强化兰州新区东南部生态，优化兰州新区生态网络，配合新区全面发展，提供优越的生态要素，促进新区多元功能的集聚。

3、满意度指标分析

该项目属于水利领域，服务于新区居民及企业，通过对周边居民、相关领域工作人员问卷调查，群众对该项目建设服务满意率95%。

五、绩效评价发现的主要问题及改过措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，综合分析绩效目标完成情况、取得的社会效益和服务对象满意度，评价结果为下一步工作提供了方向和思路。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：兰州新区水阜河水生态综合治理工程专项债券资金绩效评自评表