附件4：

兰州新区西岔-皋兰生态供水工程

绩效自评报告

一、项目建设情况及资金使用

（一）项目概况

1、项目基本情况

（1）建设必要性及可行性

因西岔滞洪调蓄工程已建成并投入运行，由于规划建设的西岔滞洪调蓄工程的东排洪渠未建设实施，同时，新区职教园区污水处理东中心产出的尾水常年排放至西岔滞洪调蓄工程雨洪池，而中水回用量有限，且冬季中水无法利用，大部分水量长期存储于雨洪池中，雨洪池可利用库容已日趋紧张，存在蓄水位超过溢流堰顶后下泄水流将淹没下游农田及其他基础设施的问题。该项目的建设不仅能防洪，防止下游农田被淹没，还能将下泄的雨洪和中水等非常规水资源有效利用于龚巴川沿线绿化和现代休闲设施农业的灌溉。

（2）建设规模及内容

项目起点为西岔滞洪调蓄工程排洪渠穿越环城东路排洪箱涵，起点管中心高程1886.16米，全程采用无压自流输水，经兰州新区肖家堡子、施家湾、龚家湾、陈家井村、方家庄、漫湾村、陈家坡、团庄村、岘子村、斜沟口、岘子、皋兰县上阳洼窑村、下阳洼窑村、驼梁岘子至皋兰县城关镇新兴路附近蔡家河上游，末端高程1660.31米，设计流量为3.20立方米/秒。主要建设内容包括取水口进水闸1座、24.528千米的无压输水管道、管线沿线布设11座分水口以及末端消能防冲设施。

（3）项目建设期限

总建设期限预计为24个月。

2、项目建设单位概况

该项目建设单位为兰州新区水务管理投资集团有限公司，注册资本8.26亿元。公司主要负责兰州新区范围内自来水生产与供应，饮料生产；水资源管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；污水处理及其再生利用；阀门和旋塞销售；煤炭及制品销售；非居住房地产租赁；轻质建筑材料销售；防洪除涝设施管理；市政设施管理；工程管理服务。

3、项目主要参建单位和监理单位

勘察设计单位：甘肃省水利水电勘测设计研究院

施工单位：中国水利水电第三工程局有限公司

监理单位：甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司、甘肃蓝野建设监理有限公司

4、项目资金情况

兰州新区经济发展局（统计局）关于兰州新区西岔-皋兰生态供水工程可行性研究报告（代初步设计）的批复(新经发审批〔2021〕38号)工程总投资9290万元。

（二）整体绩效目标情况

该项目建设不仅能防洪，防止下游农田被淹没，还能将下泄的雨洪和中水等非常规水资源有效利用于龚巴川沿线绿化和现代休闲设施农业的灌溉。该项目的实施不仅优化了水资源配置，还推动新区经济社会高质量快速发展，具有良好的社会、经济效益。

二、综合评价结论

2022年，本单位认真落实集团决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《兰州新区西岔-皋兰生态供水工程-专项债券资金绩效评价自评表》的评分结果，自评综合得分为100分。

三、绩效自评工作组织开展情况

为加强地方政府专项债项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效率，按照《甘肃省政府专项债项目资金绩效管理办法》开展绩效评价工作，根据项目情况开展事前评估，设定项目绩效目标，并对绩效运行进行监控，对项目实际情况和资金使用进行监控，查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，及时纠正偏差，确保绩效目标如期保质保量实现，不断提高政府债券资金使用效能。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金执行情况分析

2022年，兰州新区西岔-皋兰生态供水工程-专项债券资金预算5000万元，2022年11月债券资金已全部到位，截止2022年底支出5000万元，资金已全部用于项目建设，预算执行率100%。

（二）总体目标完成情况分析

新区西岔境内14.46km管道建设任务已全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析

本次绩效指标设置产出指标、效益指标、满意度三个一级指标，总分值100分。

1、产出指标完成分析

产出指标下设数量指标、质量指标、时效性指标、成本控制指标四个二级指标。各指标完成情况如下：

（1）数量指标

完成管网建设14.46km，取水口1处，分水口7座，通气检查井11座，倒虹吸1处，下穿中兰客专暗涵处。

（2）质量指标

完成管网建设14.46km，取水口1处，分水口7座，通气检查井11座，倒虹吸1处，下穿中兰客专暗涵处。已完成西岔段分部工程完工验收，验收合格率100%。

（3）时效指标

新区西岔境内14.46km管道建设任务已全部完成。

（4）成本指标

《兰州新区经济发展局（统计局）关于兰州新区西岔-皋兰生态供水工程可行性研究报告(代初步设计) 的批复》（新经发审批〔2021〕38 号），该项目概算总投资9290万元，截至目前，已完成新区西岔境内管道敷设，未超出概算。

2、效益指标完成分析：项目为供水项目，有效保障新区内绿化灌溉用水，其管理长效机制健全。

近年，兰州新区生态建设不断完善，城市生态品位大幅提升，对于城市形象的提升具有重要意义。本工程通过在输水管道沿线设置分水口，将下排的洪水和中水等非常规水资源有效利用于龚巴川沿线绿化，对于促进兰州新区生态建设具有重要意义。同时本工程将常遇洪水、中水资源及清水池优质水源错时向下游输送，无论是对于促进龚巴川沿线绿化，还是向西岔镇南部四村灌溉供水、促进清水池效益发挥都十分必要。

3、满意度指标分析

该项目属于水利领域，服务于新区居民及企业，由于项目未完工建设，项目建设过程中，通过对周边居民、相关领域工作人员问卷调查，群众对该项目建设服务满意率达到98%。

五、绩效评价发现的主要问题及改过措施

该项目部分工程内容尚未完成建设，下一步将督促施工单位加快施工进度，按计划完成项目建设，按期投入运营，尽早产生经济效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）本次绩效自评从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，综合分析绩效目标完成情况、取得的社会效益和服务对象满意度，评价结果为下一步工作提供了方向和思路。

（二）根据本次绩效自评工作中发现的问题，将反馈给我公司相关部门，并对存在的问题进行落实整改。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：兰州新区西岔-皋兰生态供水工程-专项债券资金绩效评自评表